太仓市残疾人联合会

太 仓 市 财 政 局

太残字〔2021〕5号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于2021年低收入残疾人家庭“幸福亮居”

改造项目的实施方案

各镇（区、街道）残联，财政部门：

为切实做好2021年市民生实事项目——低收入残疾人家庭“幸福亮居”改造项目，让低收入残疾人能共享社会发展成果，提升生活质量和幸福感，根据工作要求，制定本实施方案。

一、实施对象

有无障碍改造需求、拥有非租借的固定住房（有产权、户口或长期居住）且其住房具备改造条件的、持有《中华人民共和国残疾人证》的本市户籍低收入残疾人家庭。具体包括：民政部门认定的低保、低保边缘对象，其中重度残疾人家庭优先实施。

二、任务目标

2021年全市实施改造共100户，其中：城厢12户、沙溪20户、浏河11户、浮桥20户、璜泾12户、双凤11户、娄东街道10户、科教新城2户、陆渡街道2户。

三、实施内容

本次改造区域限定在残疾人家庭的入户大门（含）及以内的活动范围，根据残疾人自身需求、身体功能状况、家庭成员意见及家庭环境等因素，确定实施改造内容。改造主要内容如下：

1.家庭厨卫设施尚可，水电气设施无安全隐患，重点进行家庭无障碍改造。

2.家庭厨卫设施尚可，但水电气设施存在安全隐患，主要开展家庭无障碍改造和安全隐患排除。

3.家庭厨卫设施陈旧简陋、水电气设施存在安全隐患，进行家庭无障碍改造、安全隐患排除和厨卫设施功能提升。

四、职责分工

1.市残联：负责改造实施对象的认定；牵头负责完成对每户个性化改造设计方案审核；负责项目资金审核；协调解决项目实施中发生的问题；负责项目的宣传、监督等工作。

2.市财政：负责项目市级补助资金的安排、拨付和监督等工作。

3.镇（区、街道）：负责做好项目实施对象的筛查和公示；负责确定改造设计、施工、监理、审计单位并开展工作；每月12日、25日把项目进展情况上报市残联；负责辖区内项目实施的其他事项。

五、经费管理

1.资金来源。市、镇（区、街道）各承担50%，镇（区、街道）资金可从残疾人就业保障金返还部分中列支。

2.实施标准。每户总金额（含设计、施工、监理、审计等费用）不超过4万元（含）。

3.资金结付。项目由各镇（区、街道）负责实施，待改造项目竣工验收审计结束后，市、镇（区、街道）按分摊比例进行结算。

六、实施步骤

1.3月中旬之前，各镇（区、街道）完成入户摸底调查（附件1），经公示后上报拟改造户名单（附件2）。

2.3月底之前，由市残联完成对各镇（区、街道）上报实施改造户名单审核，确定实施改造户名单。

3.5月底之前，各镇（区、街道）按照政府采购相关规定确定改造设计、施工、监理、审计单位并组织设计单位人员入户实地完成个性化改造设计方案。

4.6月中旬之前，市残联牵头负责完成对每户个性化改造设计方案审核。

5.8月底之前，各镇（区、街道） 按照每户改造设计方案，全面完成入户改造。

6.9月中旬之前，各镇（区、街道）完成竣工验收审计相关工作，并向市残联移交全套资料，主要包括改造方案、改造前后对比照片（含电子档）、竣工验收审计等材料。

7.9月底之前，市残联对项目整体情况进行评估、审核，联合市财政拨付各镇（区、街道）市级配套改造资金。

- 其他事项

- 设计方面。对照《无障碍设计规范》（GB50763）（2012年）技术标准，制定并出具每户个性化的改造设计方案，方案主要内容包括：家庭房屋概况，需要改造的部位（或场所）、数量和所需的原材料（或产品）名称及数量，施工技术参数图，施工周期等要素，逐项预算经费，概算工期。

- 施工方面。施工材料正品合格，按设计方案进行施工，尽量降低对残疾人家庭生活的影响。要规范施工、清洁施工、文明施工和安全施工，确保服务质量。

- 质保方面。每户竣工验收结束后，水电质保期不低于3年，其余产品质保期不低于2年。

附件1：摸底调查表

附件2：拟改造户名单

太仓市财政局　　　　　　   太仓市残疾人联合会

2021年3月5日

附件1:

低收入残疾人“幸福亮居”改造项目摸底调查表

| 姓 名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 残疾证号 |  | 低保(低边） 证号 |  |
| 残疾等级 | (一级 □二级 □三级 □四级 |
| 家庭住址 |  |
| 房屋属性 | □自有产权房 □共有产权房 □未获房屋产权 □公房 (租住房 (控保建筑 □其他 |
| 残疾人 基本情况 | 障碍类型： 1.肢体：□脑瘫 □偏瘫 □截瘫 (截肢 (儿麻 □其他 2.视力： (盲 (低视力 3.听力□ 4. 精神 □ 5.智力□ 6.多重□ |
| 主要障碍问题 | 活动困难：□蹲 □坐 □站 □长距离步行 □短距离步行 □室内活动 □转移（床→椅） □其他： |
|  | 生活自理困难：□刷牙 □梳头、剃须 □穿衣 □如厕 □进食 □喝水 □洗澡 □其他 |
| 本次改造需求情况调查 | 不符合改造条件不予改造：□违章建筑 (不具有房屋所有权且未获得房屋产权人同意改造证明 □人户分离 □其他 （选择此项后下方改造内容无须填写） |
|  | □ 既往已完成无障碍改造，家庭装修尚可不参与本次改造项目 （选择此项后下方改造内容无须填写） |
|  | □ 需无障碍改造 □ 需水电气安全隐患排除 □ 需厨、卫等重点部位功能提升 其他 |
| 无障碍改造 内容 | 厨房：□抽油烟机 □灶台 (定制橱柜 □地面防滑 (消除地面高差 □无障碍语音产品 □其他 |
|  | 卫生间：□蹲便改坐便 □浴缸改淋浴 □一字扶手 □L扶手 □马桶架 □地面防滑 □其他 |
| 无障碍改造 内容 | 客厅：□扶手架 □无障碍面板 □无障碍开关 □无障碍插座 □其他 |
|  | 卧室：□呼叫装置 □定制衣柜 □无障碍面板 □无障碍开关 □无障碍插座 □其他 |
|  | 出入口：□坡道 □铺设盲道或提示盲道 □门宽改造 (其他 |
|  | 其他： |
| 水电气安全隐患排除内容 | □电路重排 (水路重排 □煤气管道更新 □其他 |
| 厨、卫等重点部位功能提升 | □门更新 □窗户更新 □吊顶 □地砖 □卫生间防水 □墙面刷新 □更换灯具 □更换灶具 □更换马桶、台盆等 (其他 |
| 残疾人或 监护人签字 | 年 月 日 |
| 调查人员签字 | 年 月 日 |

注：

1.有改造需求的必须拍照片（照片jpg格式，每张不小于2Ｍ，每张照片应清楚全面地反映需改造位置的现状），照片打印在Ａ４纸上（1张Ａ4纸上２张照片，每张照片下用文字注明具体位置等信息）附后。

- 实际改造内容以后期改造方案为主。

附件2:

拟改造户名单

镇（区、街道）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 残疾人证号 | 家庭住址 | 残疾 类别 | 残疾 等级 | 家庭基本情况及 联系电话 | 拟改造内容 | 类别（低保、低边） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　　　　　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　　　　日期：