太仓市关于省第三环境保护督察组反馈意见指出问题（编号三十二）整改情况报告

一、整改任务基本情况

1、基本情况：太仓市展兴生态养殖场位于三市村26组，属于规模型养殖场，占地面积86亩，建筑面积16625平方米。该养殖场紧靠市级河道戚浦塘，属禁养区范围内。

2、整改措施：一是清空场内所有生猪，拆除14565平方米的猪棚，并完成复耕；二是对展兴生态养殖场附近河道进行冲浆清淤，对部分河道周边进行绿化，积极开展生态修复。

3、责任落实：由浮桥镇党委政府牵头，镇国土分局、建管所、环保科、动防站、动迁安置办公室共同参与，三市村负责具体实施。

二、整改措施落实情况

2017年12月31日下午养殖区域30栋棚舍14691平方米、猪场自动化喂料系统8只，水泵60只，60吨水塔两座，250KVA变压器及配电设备1项，厌氧发酵消化塔、湿式气柜、沼气罐等全部予以拆除，后拆除2栋生活区域面积共769平方米，保留饲料仓库1栋630平方米，办公区域二层楼1栋535平方米，用于集体农场太仓市鸿昇农场专业合作社农机具的放置及办公场所。

根据要求在2017年12月31日已拆除14565平方米的猪棚，并完成复耕、平整、回填，投入资金68万元。对展兴生态养殖场附近河道进行了冲浆清淤，对部分河道周边进行绿化种植，投入资金23.7万元。拆除厌氧罐、水塔、喂料系统等投入资金23.2万元。以上合计投入政治资金114.9万元。

三、整改取得的成效

前期指定的整改措施已全部整改到位，达到了整改目标，改善了周边环境，周边群众较满意。