我市1-12月重点项目进展情况

1-12月，全市72个重点项目已开工64只，开工率88.9%，完成投资168.6亿元，完成率93.1%，中德、似鸟、中科院等54个项目的建设进展达到或超过序时进度。其中，重大科创载体类项目10个，已开工7个，完成投资26.3亿元；重大民生工程类项目5个，已开工4个，完成投资16.3亿元；重大产业类项目51个，已开工50个，完成投资120.3亿元；重大基础设施类项目6个，已开工3个，完成投资5.65亿元。18个苏州市重点项目已开工14个，完成投资67.9亿元。