太仓市关于省第三环境保护督察组反馈意见指出问题（编号十八-2）整改情况报告

一、整改任务基本情况

太仓市沙溪镇高度重视，牵头组织太仓市产业投资发展集团有限公司一起召开会议，共同研判存在问题，并商议整改措施。后太仓市沙溪镇相关部门与太仓市产业投资发展集团有限公司迅速进行实地走访，调查了解情况，落实整改对策。该镇环保部门要求企业立即停止生产。

二、整改措施落实情况

沙溪镇于2017年6月向太仓市发改委申请对沙溪镇原胜宏造纸厂内“散乱污”企业实行断电。2017年7月14日，沙溪镇先期对厂内12家涉污企业发放《限期关闭撤离告知单》，同时向太仓市产业投资发展集团有限公司发送《关于配合开展“散乱污”企业整治的函》，尽快督促企业撤离。沙溪镇综合执法局于2017年8月对未在时限内搬离的企业进行强制断电，并督促搬离；并于2017年9月对该厂区内剩余7家企业进行强制断电，督促搬离。

三、整改取得的成效

截至2017年11月，19家“散乱污”企业全部搬离并清空。同时，加强对该区域的日常巡查，防止回潮。已具备整改销号条件。