太政发〔2017〕28号

市政府关于印发太仓市2017年度

重点项目建设意见的通知

各镇人民政府，太仓港经济技术开发区管委会，新区管委会，科教新城、旅游度假区管委会，娄东街道办事处，市各委办局，各直属单位，健雄学院：

现将《太仓市2017年度重点项目建设的意见》印发给你们，请认真遵照执行。

太仓市人民政府

2017年4月6日

太仓市2017年度重点项目建设的意见

2017年是深入推进“十三五”规划的关键之年，也是我市确定的“项目建设推进年”，全市上下要按照市委十三届二次全体（扩大）会议和年初市“两会”要求，牢固树立抓项目、抓投资就是抓发展的理念，在新常态下以更高的标准、更新的理念、更实的举措推进重点项目建设，进一步理顺体制机制、优化审批流程、加强要素保障、狠抓督察督办，不断加大项目建设力度、推进有效投入增长，全力争创产业发展新优势，保持经济平稳较快发展。现就实施好2017年度市重点项目提出如下意见：

一、科学安排2017年市重点项目投资计划

2017年安排市重点项目72只，投资总规模783.76亿元，年度计划投资177.76亿元。其中：重大科创载体项目10只，计划总投资124.8亿元，年度计划投资29.9亿元；重大民生工程项目5只，计划总投资25.34亿元，年度计划投资18.17亿元；重大产业项目51只，计划总投资567.41亿元，年度计划投资114.47亿元；重大基础设施项目6只，计划总投资66.21亿元，年度计划投资15.23亿元。在重大科创载体项目中研发平台项目1只，计划总投资20亿元，年度计划投资4亿元；科创园区项目9只，计划总投资104.8亿元，年度计划投资25.9亿元。重大产业项目中，制造业项目44只，计划总投资180.59亿元，年度计划投资83.87亿元；服务业项目7只，计划总投资386.82亿元，年度计划投资30.6亿元。重大基础设施项目中，水利项目1只，计划总投资2亿元，年度计划投资1亿元；交通项目5只，计划总投资64.21亿元，年度计划投资14.23亿元。

二、扎实推进市重点项目建设

为全面推进2017年重点项目建设，切实增强重点项目对转型升级的支撑和拉动作用，应进一步强化管理服务，落实各项保障机制，重点抓好以下几项工作：

一是落实重点项目年度工作方案。各区镇、项目主管部门和建设单位要制定并落实年度重点项目组织实施工作方案，加强项目节点和序时管理，推进项目前期工作早、开工建设早、竣工投产见效早。

二是落实目标责任制。要倒排项目建设工作时序，落实关键节点责任人，目标早明确、任务早落实、条块共担当、层层有压力，加强重点项目的督查，制定落实具体督查计划。

三是进一步做好重点项目管理服务。加强项目推进各资源要素和工作环节的保障，进一步健全市重点项目联席会议制度，加快推进并联审批探索，强化“绿色通道”建设和效能建设，全力推进项目建设。

四是加强重点项目实施组织保障。坚持实行重点项目市领导挂钩服务分工负责制度，市有关领导分别挂钩服务重点项目，及时牵头协调解决项目建设中存在的矛盾和困难；各区镇、各部门要明确项目分管负责人，动态推动、落实项目建设条件，保证重点项目顺利实施。

五是加强重点项目动态跟踪。强化重点项目联系人制度、项目月度进展情况跟踪分析制度。各区镇及项目主管部门要明确项目管理服务联系人，确保每月25日前将本月项目实施情况核报市发改委，市发改委应做好每月重点项目实施情况综合分析，及时将项目信息报告市委、市政府。

六是加强重点项目督查整改。按照省、苏州市要求，定期对省、苏州市和本级三级重点项目进行督察自查，对存在的问题及时整改，并按要求将督查整改情况报上级政府。

附件：太仓市2017年度重点项目计划表

太仓市人民政府

2017年4月6日

抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

太仓市人民政府办公室 2017年4月6日印发