太政发〔2011〕2号

关于分解落实2011年

政府各项主要工作任务的通知

各镇人民政府，太仓港经济开发区港区、新区管委会，科教新城管委会，市各委办局，各直属单位，健雄学院：

根据市委十一届十一次全体(扩大)会议精神和市十四届人大四次会议对《政府工作报告》作出的决议，经研究决定对2011年政府各项主要工作、重点建设项目和实事工程进行分解落实。现将分解落实表印发给你们，请根据各自分工，结合实际，认真组织实施，确保完成和超额完成全年各项任务。

市政府对今年的各项工作任务实行动态跟踪管理。市政府办公室要切实抓好经常性的督促查办工作。各部门的主要负责人为本部门所承担任务的第一责任人，对涉及多个部门共同承担的任务，牵头部门要主动负责、加强协调，相关部门要紧密配合、团结协作，保证各项工作任务优质高效如期完成。

附件1：《2011年政府实事工程分解落实表》

附件2：《2011年政府各项主要工作和重点建设项目分解落实表》

附件3：《十大产业发展项目分解落实表》

附件4：《十大科技创新项目分解落实表》

附件5：《十大城乡建设项目分解落实表》

二○一一年一月十二日

主题词：行政事务 通知

抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

太仓市人民政府办公室 2011年1月12日印发

共印35份

附件1：

2011年政府实事工程分解落实表

| 序号 | 工程名称 | 内 容 和 要 求 | 分管领导 | 责任部门 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施城区水环境综合整治 | 工程涵盖老城区、新区共129平方公里，总投资约1.9亿元，分三年实施(2011~2013年)。2011年计划投资9000多万元，主要实施四项工程：一是水系整治与闸站建设。二是污水管网建设。三是雨污分流与截污纳管。四是洗车场整治。 | 王永林 | 水利（水务）局 | 有关镇、区和部门 |
| 2 | 建设浏河水源地 | 工程总投资约12.83亿元，主要是建设总库容1742万吨水库及配套设施。分三年实施（2010~2012年），其中2011年完成总工程量60%左右。 | 王永林 徐鸣强 | 市重点办 水利水务局 | 水处理公司、浏河镇 |
| 3 | 新建市科技活动中心 | 工程总投资约1.375亿元，总建筑面积约2.5万平方米，集科技教育、妇女儿童活动、教育培训、财政函授等功能于一体。 | 王永林 | 市重点办 | 科协、教育局、妇联、财政局 |
| 4 | 实施市、镇校舍升级改造 | 工程总投资约6200万元，主要是根据国家有关抗震安全要求对全市校舍进行升级改造。2011年计划实施市直属学校加固3323平方米，重建5700平方米；区镇学校加固937平方米，重建11850平方米。 | 王永林 | 教育局 | 有关镇、区 |
| 5 | 完成社区卫生服务体系提档改造 | 工程总投资900万元，主要是对6家硬件未达标社区服务机构实施提档改造。 | 周文彬 | 卫生局 | 有关镇、区 |
| 6 | 实施城乡公交服务优化提升工程 | 工程投资1600万元，建设内容包括优化市区公交线路，新增、调整线路10条；建设镇村公交网络，开通各中心镇到管理区的公交线路；完善城乡公交站点，建成市中心区域公交换乘站1座，新建城乡公交候车亭30对；新增、更新公交车辆20辆，推行特色公交服务，推出智能公交试点线路1条；推广公交卡等。 | 徐鸣强 | 交运局 | 有关镇、区 |
| 7 | 实施城市应急体系及新农村建设示范村综治基础建设工程 | 工程投资约1600万元，主要是推进城市应急中心（110指挥中心系统升级和机房改造)和第五批“五位一体”新农村示范综治办、技防村(社区)、“户村接警系统”建设。 | 夏林祥 宋文元 | 公安局 综治办 | 有关镇、区 |
| 8 | 完成全市农贸市场升级改造 | 该工程是2009年、2010年市实事工程全市农贸市场升级改造工程的三期工程，年内计划投资2亿元，升级改造农贸市场13个，新建农贸市场9个，全面完成全市农贸市场升级改造任务。 | 陆 燕 | 工商局 | 有关镇、区 |
| 9 | 推进城市老小区改造 | 工程总投资约7182万元，总建筑面积约36万平方米，其中果园小区、桃园四村、桃园新村、康乐小区（二期）面积约28.9万平方米，香花公寓、华淞园面积约7.1万平方米。 | 徐鸣强 | 住建局 城管局 新 区 | 城厢镇 |
| 10 | 实施城区小街巷及慢行系统提档改造 | 工程投资约4500万元，主要是推进桃园路两侧(郑和路至城北河)、盐铁塘两岸(卖秧桥至上海路)、致和塘南岸(武陵街至西城河)、影剧弄和向阳路、惠阳路等提档改造。 |  |  |  |

附件2：

2011年政府各项主要工作和重点建设项目分解落实表

| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 分管领导 | 主要责任部门 | 相关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综 合 指 标 | 地区生产总值 | 增长16% | 朱大丰 周文彬 | 发改委 统计局 | 三 区 各 镇 |
|  | 一般预算收入 | 增长16%以上 | 王剑锋 | 财政局 |  |
|  | 全社会固定资产投资 | 增长20%以上 | 朱大丰 | 发改委 |  |
|  | 工业总产值 | 增长26%以上 |  | 经信委 统计局 |  |
|  | 新兴产业产值 | 增长35%以上 |  | 经信委 |  |
|  | 内资新增注册资本 | 60亿元 |  | 发改委 经信委 |  |
|  | 民营经济净增注册资本 | 60亿元 |  |  |  |
|  | 实际利用外资 | 增长10% | 陆 燕 | 商务局 |  |
|  | 外贸进出口总额 | 增长10% |  |  |  |
|  | 社会消费品零售总额 | 增长18%； |  | 商务局 统计局 |  |
|  | 城镇居民人均可支配收入 | 增长12% | 周文彬 | 统计局 |  |
|  | 农民人均纯收入 | 增长12% | 王永林 | 农 办 |  |
|  | 社会登记失业率 | 控制在3%以内 | 周文彬 | 人社局 |  |
|  | 居民消费价格总水平 | 涨幅控制与苏州市控制目标基本保持一致 | 徐鸣强 | 物价局 |  |
|  | 全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重 | 提高0.2个百分点 | 朱大丰 | 科技局 |  |
|  | 单位地区生产总值能耗 | 完成苏州市下达任务 | 朱大丰 | 经信委 |  |
|  | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮及氮氧化物等主要污染物排放总量削减 | 完成苏州市下达任务 | 徐鸣强 | 环保局 |  |

| 转型升级 | 先进制造业 | 以发展新兴产业、提升传统产业、壮大主导产业为抓手，加快实施工业经济三年翻番计划。 | 朱大丰 陆 燕 | 发改委 经信委 商务局 | 三区 各镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 培育发展新能源、新材料、生物医药、节能环保、高端装备制造等新兴产业，构建和延伸产业链，力争新兴产业产值超650亿元，占规模以上工业的比重提高4个百分点。 |  |  |  |
|  |  | 鼓励和促进设计自动化、工业控制自动化、智能物流、电子商务、技术改造等关键技术在传统产业的推广应用，努力提高机械、石化、能源等行业生产和管理服务水平。 | 朱大丰 | 发改委 经信委 |  |
|  |  | 加大技改投入力度，推进信息化与工业化融合，抓好玖龙纸业、美孚、华东润滑油、舍弗勒、皮尔金顿、振辉化纤等项目扩建，力争完成技改投入110亿元。 |  |  |  |
|  |  | 做好68家重点企业的跟踪服务工作，加大骨干企业支持培育力度，力争销售收入超亿元企业300家、超10亿元企业40家、超50亿元企业2家。加快企业上市步伐，新增上市企业1~2家。 |  |  |  |
|  | 现代服务业 | 深入推进服务业三年倍增计划，加快服务业与工业经济的融合发展，构筑高增值、多层次、广就业、强带动的现代服务业体系。 | 朱大丰 | 发改委 服务业办 |  |
|  |  | 服务业增加值占地区生产总值的比重提高1个百分点以上。 |  |  |  |
|  |  | 推进现代物流基地化发展，加快苏州国际钢铁服务中心、东港物流等项目建设，抓好耐克、丽婴房等企业运营，形成3~5个营业额超100亿元的物流集聚区。 |  |  |  |
|  |  | 加快软件园、科技创业园和国际服务外包园等建设，引进一批服务外包项目，做强软件研发、生物医药研发、工业设计和物流外包产业，争取获批海峡两岸工业设计产业基地。 | 朱大丰 陆 燕 | 科技局 商务局 |  |
|  |  | 抓好服务业集聚区建设，推动总部经济、文化创意产业等加快发展，争取枢纽经济、创意经济、后台经济加速集聚。 | 朱大丰 | 发改委 服务业办 |  |
|  |  | 实施旅游业新一轮发展规划，推进旅游标准化建设，加快沙溪古镇、浏河旅游度假区等建设，打造“城市即旅游”的旅游环境。 |  | 旅游局 |  |

| 转型升级 | 创新能力 | 以十大创新项目实施为引领，加快国家创新型城市建设步伐。 | 朱大丰 | 经信委 科技局 质监局 | 三区 各镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 启动建设合生创展、生命科学、科技文化信息三大产业园，建设科技创业园高科技创业中心、药物安全性评价中心和一批产品质量检测机构。 |  |  |  |
|  |  | 加强高新技术企业申报和专利申请工作，新增省科技成果转化项目2项、省级以上项目立项30只、高新技术企业15家、高新技术产品55只、省民营科技企业40家，发明专利申请量650件以上。 | 朱大丰 王勇刚 谭建中 | 科技局 |  |
|  |  | 放大科技镇长团优势，推进产学研合作，深化与各大高校及科研院所的合作，促进科研成果产业化。 |  |  |  |
|  |  | 加快公共技术服务平台建设，培育各类研发机构、技术研究中心20家，获批省工程技术研究中心5家以上。 |  |  |  |
|  |  | 加强知识产权保护，积极创建江苏省知识产权试点市。 |  |  |  |
|  |  | 深入实施“522”人才工程，引进培育高层次创新创业领军人才40名，争取省高层次创新创业人才和姑苏创新创业领军人才计划不少于10人(团队)，新增企业院士工作站1~2家、博士后工作站和研究生工作站各5家。 | 朱大丰 周文彬 | 人才办 科技局 人社局 |  |
| 开发开放 | 太仓港建设 | 启动集装箱四期工程前期工作，完成玖龙纸业件杂货码头和长江石化双泊位建设，开工建设美锦汇风件杂货、华能煤炭储运中心和协鑫煤炭码头工程。 |  | 港 口 |  |
|  |  | 做好华能电厂万吨级泊位的对外开放工作。 | 陆 燕 | 口岸办 |  |
|  |  | 加大航线航班开辟和揽货力度，推进区港联动和无水港建设，积极参与组建我省集装箱运输船队，支持各大船公司落地做强。 |  | 港 口 |  |
|  |  | 优化通关环境，降低物流成本，推动口岸查验工作创新，构建港口物流发展新优势。 | 陆 燕 邱震德 | 港 口 港 区 口岸办 |  |
|  |  | 完善口岸配套设施，建设集装箱危险品堆场，启用集卡停车场和太仓港信息中心，推进边防指挥中心、海事监管救助综合基地和船舶溢油应急设备库等建设。 |  |  |  |
|  |  | 力争保税港区早日获批。 |  |  |  |

| 开发开放 | 接轨上海 | 加强后世博效应研究，积极抢占后世博经济发展先机。 | 朱大丰 | 发改委 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加强区域对接，做好市域交通道路与上海区域路网的衔接规划。 | 徐鸣强 | 交运局 |  |
|  |  | 加密沪太客运快线，开通至虹桥枢纽、浦东机场等客运班线。 |  |  |  |
|  |  | 强化环境共管，与嘉定合作实施环境共管区和水源保护区。 |  | 环保局 |  |
|  |  | 深化园区共建，加大与上海漕河泾、金桥、张江等开发区的互动合作，引进一批金融后台、医药研发、港口物流、制造基地等项目。 | 朱大丰 | 发改委 | 三区、七镇 |
|  |  | 放大沪太同城效应，推进科技、人才、教育、金融、文化、卫生、体育等方面对接工作。 | 朱大丰 王永林 周文彬 | 科技局、人社局、教育局、卫生局、体育局 |  |
|  | 对外开放 | 加强对重点地区、重点产业和重点企业的招商工作，着力引进一批规模旗舰型、产业引领型、人才集聚型、自主创新型项目，以重大项目的落户推动产业集聚和转型升级。 | 陆 燕 | 商务局 |  |
|  |  | 提高招商成效，办好金秋经贸月、斯图加特——德国太仓日、新兴产业专题招商等活动，力争每月有一批项目集中开工开业。 | 朱大丰 陆 燕 | 发改委 商务局 |  |
|  |  | 加强招商队伍建设，加大扶持政策兑现力度，整合各类招商资源，创新招商举措，完善大项目导入机制，不断提升利用外资、内资的质量和水平。 | 陆 燕 | 商务局 |  |
|  |  | 推进加工贸易转型升级，增强一般贸易核心竞争力，积极发展服务贸易，保持外贸稳定增长。 |  |  |  |
|  |  | 鼓励企业开展对外投资和跨国经营，注意防范和化解境外投资风险。 |  |  |  |

| 开发开放 | 园区开发 | 加快开发区“二次创业”和转型升级，推进区中园和特色功能园区建设，积极争取太仓港经济开发区升格为国家级开发区。 | 孙锦泉 陆 燕 邱震德 | 商务局 港 区 新 区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 着力推进港区传统产业高端化、新兴产业规模化、港口物流基地化和服务经济特色化，重点打造石化工业、先进制造业、现代物流、重装备、新港城核心区五大载体。 | 邱震德 | 港 区 |  |
|  |  | 加快新区二期、三期建设进度，做大做强精密机械、电子信息、汽车零配件、新材料、新能源和先进装备制造等产业，大力发展现代服务业，形成与现代城市相匹配的一流开发区。 | 孙锦泉 | 新 区 |  |
|  |  | 积极扶持科教新城现代服务业和文化创意产业发展。 | 朱大丰 | 科教新城 |  |
|  |  | 抓好城厢高新技术产业园和沙溪台资科技创新产业园二期等建设，进一步提升各镇工业集中区承载能力和发展水平。 |  | 各镇 |  |
| 城乡建设 | 规划引领 | 完成港城、沙溪、浏河、璜泾镇总体规划修编和控制性详规编制，做好浏河滨江新城、璜泾南部新城、城厢新毛区域等规划设计，推进城乡一体化镇村布局、沪通铁路站区、BRT快速公交、旅游发展、综合交通等专项规划编制工作。 | 徐鸣强 | 住建局 | 有关镇、区和部门 |
|  |  | 加强重点区域、重点路段、重点项目的规划设计研究，强化规划管理，增强规划的引领和导向作用，因地制宜打造城镇发展特色。 |  |  |  |
|  | 基础设施 | 推进双浮公路、协星路二期工程建设，实施339省道、岳鹿公路、广州路、滨江路等延伸工程。 | 徐鸣强 | 交运局 |  |
|  |  | 启动疏港高速、港外大道等建设，配合做好沪通铁路规划建设工作，实施杨林塘拓宽及吴塘河整治配套工程。 |  |  |  |
|  |  | 实施荡茜河河道工程、新塘导流节制闸建设和十八港南、北口门枢纽工程，疏浚和开挖市镇村三级河道150公里，改造市级农桥17座。 | 王永林 | 水利局 |  |
|  |  | 加快城区污水处理厂三期、城东污水处理厂三期、江城污水处理厂扩建等工程建设。 | 王永林 | 水处理公司 |  |
|  |  | 完成220千伏归庄输变电、新泾变增容等工程。 | 朱大丰 | 供电公司 |  |

| 城乡建设 | 城乡建设 | 加快人民南路、204国道城区段、弇山路等地块综合改造和开发建设，完成果园小区、桃园新村、香花公寓等老小区改造，推进城中村改造，实施人民路、南园路、新华街、锦州路等提档改造。 | 徐鸣强 | 住建局 | 新区、城厢镇、市有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进新区核心商务区建设，开工建设10幢商务大楼，完成北京路、禅寺路、江南路延伸工程，加快陆渡组团基础设施建设。 | 孙锦泉 | 新 区 |  |
|  |  | 推进科教新城中央湖基础设施建设，启动环湖景观建设和商业开发，实施盐铁塘景观带工程。 | 徐鸣强 | 科教新城 |  |
|  |  | 完善新港城功能配套，加快商业综合体、人才公寓、港城中兴街等建设。 | 邱震德 | 港 区 |  |
|  |  | 推进沙溪新镇区、金仓湖区域、浏河滨江新城开发建设。 | 徐鸣强 | 沙溪镇、城厢镇、浏河镇、住建局 | 各有关镇、区 |
|  | 城市管理 | 坚持城市管理职能延伸，强化属地管理，增强条块管理的互补性，形成立体交叉管理网络。 | 徐鸣强 宋文元 | 城管局 |  |
|  |  | 发挥数字城管资源整合、部门联动、网格化管理优势，推进城市管理精细化，并逐步覆盖到中心镇区。 |  |  |  |
|  |  | 开展城乡环境卫生整洁行动，启动餐厨垃圾处理项目前期工作，推进城乡环境治理长效化。 | 周文彬 徐鸣强 | 卫生局 城管局 |  |
|  |  | 加强中心镇及管理区管理，配强配足基层执法及环卫保洁队伍。 | 徐鸣强 宋文元 | 城管局 环保局 | 各社区 |
|  |  | 健全物业管理体制机制，提高住宅小区管理水平。 |  | 住建局 |  |
|  |  | 加大道路交通、停车设施和交通诱导系统规划建设力度，缓解城市交通拥堵和停车难等问题。 |  | 公安局、城管局、交运局 |  |

| “三农”工作 | 配套改革 | 全面推进“三集中”、“三置换”工作，抓好城厢、陆渡、浏河3个先导区城乡一体化综合配套改革。 | 王永林 徐鸣强 | 农 办 | 各镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加快农民集中居住点基础设施和农民公寓房建设，实现农房快搬迁、宅基地快复垦、土地整理快验收。 |  |  |  |
|  |  | 开工建设农民公寓房不少于180万平方米。 |  |  |  |
|  |  | 新增集中居住农户1万户以上，农民集中居住率达到50%。 |  |  |  |
|  |  | 深化“五大合作”改革，开展示范社建设行动，新增农村新型合作经济组织50家、入社农户5000户。 | 王永林 |  |  |
|  |  | 村村组建合作农场，新增集体流转土地3.5万亩。农业规模经营面积占比达到75%。 |  |  |  |
|  |  | 抓好65个示范村建设，进一步发挥示范村的引领作用。 |  |  |  |
|  | 现代农业 | 按照“4个10万亩”现代农业产业布局规划，坚持“1+7”园区化推进模式，着力提升现代农业发展水平。 |  | 农 委 |  |
|  |  | 启动实施高标准农田建设工程，年内完成3.5万亩。 |  |  |  |
|  |  | 拓展市现代农业园区，逐步实现与现代设施农业示范区一体发展。 |  |  |  |
|  |  | 扩大产业园区规模，新增建设面积2万亩以上。 |  |  |  |
|  |  | 细化村级产业基地、合作农场规划布局，完善市镇村三级现代农业发展体系。 |  |  |  |
|  |  | 推进农业科技创新，积极发展“三生”农业。 |  |  |  |
|  |  | 实施中央财政小型农田水利建设项目。 |  | 水利局 |  |
|  |  | 加大示范生态（健康）养殖力度，推广高效、环保、节能的农业机械，提高农业机械化和秸秆综合利用水平。 |  | 农 委 |  |

| “三农”工作 | 富民强村 | 通过发展农业、扶持就业、促进创业、完善保障、落实支农惠农政策等多项举措，全力保障农民收入稳定增长。 | 王永林 | 农 办 | 各镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进村级经济增长方式转变和发展模式创新，落实村级集体留用地政策，采取联合发展物业经济、盘活存量资产、搞活资产资本经营、发展合作农场、做大劳务合作社、开展第三轮经济薄弱村帮扶等措施，全力扶持村级集体经济发展壮大，力争村级平均可支配收入增长15%以上。 |  |  |  |
| 集约发展 | 要素保障 | 鼓励和支持民间投资，促进民营经济转型升级。 | 朱大丰 | 经信委 | 各镇、区 |
|  |  | 编制城乡建设用地增减挂钩专项规划。加强项目用地“点供”和独立选址，为重大项目落户创造条件。 | 王永林 | 国土局 | 各有关镇、区 |
|  |  | 整理盘活存量土地，优先保障重点产业、基础设施和民生项目用地。 |  |  |  |
|  |  | 开展“万顷良田”建设工程试点工作，争创国土资源节约集约模范县(市)。 |  |  |  |
|  |  | 优化配置公共财政资源，有效盘活存量资产，做大做强投融资平台，扩大项目资金规模和集约效应。 | 朱大丰 | 国资办 |  |
|  |  | 加强金融生态环境建设，深化金融体制创新，积极引进各类金融机构，设立村镇银行、招商银行和苏州银行太仓支行，推进中小企业信用体系试验区建设，进一步优化投融资环境。 | 朱大丰 | 人 行 银监办 |  |
|  | 低碳经济 | 加强政策扶持，推行清洁生产，发展循环经济，努力提高资源利用率。 | 朱大丰 徐鸣强 | 发改委 经信委 环保局 | 各镇、区 |
|  |  | 抓好宏达循环经济、陆渡低碳经济和浮桥再生资源等产业园建设，创建新区生态工业园，加快构建绿色产业链和资源循环利用链。 |  |  |  |
|  |  | 推进资源价格、环境价格改革，建立健全节能减排的约束机制、激励机制和工作机制。 |  |  |  |

| 集约发展 | 生态环境 | 深入推进“蓝天工程”，实施更加严格的机动车尾气排放标准，开展建筑扬尘、道路扬尘专项整治，治理工业废气排放，建立灰霾天气监测站。 | 徐鸣强 | 环保局 | 各镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进港区、沙溪集中供热管网延伸工程建设，实施协鑫电厂脱硫设施改造及脱硝工程。 |  |  |  |
|  |  | 加强农村面源污染防治，推广生态养殖，改善土壤条件。 | 王永林 | 农 委 |  |
|  |  | 加快“绿色太仓”建设，完善城市绿地系统，调整优化建管机制，新增林地、绿地1.5万亩。 | 王永林 | 农 委 住建局 |  |
|  |  | 推进“清水畅流”工程，做好城区水系沟通和水环境综合整治。 |  | 水利局 |  |
|  |  | 新建管理区污水管网20公里，完成15个农村生活污水治理点建设，确保处理率达到70%。 |  |  |  |
|  |  | 全面推进生态文明建设，建立生态保护建设补偿机制，确保顺利通过国家环保模范城市、国家卫生城市复查，争创国家人居环境奖 | 周文彬 徐鸣强 | 环保局 住建局 卫生局 |  |
| 社会建设 | 民生福祉 | 落实就业扶持政策，切实帮助城乡大龄特困、零就业家庭等弱势群体就业，鼓励和支持大学生等各类群体自主创业。 | 周文彬 | 人社局 |  |
|  |  | 完善城乡社会保障体系，健全社会保险异地转移协作机制，推进农保和城保接轨，高度关注和全面提升弱势群体、低收入群体的社会保障水平。 |  |  |  |
|  |  | 健全计划生育养老补贴制度和计划生育家庭权益保障机制。 |  | 计生委 |  |
|  |  | 完善新型社会救助体系，加强城乡最低生活保障管理服务。推进社会化养老服务体系建设。 |  | 民政局 |  |
|  |  | 实施残疾人幸福工程，推进残疾人康复、托养服务，建设市残疾人托养服务中心。 |  | 残 联 |  |
|  |  | 保障市场流通供应，维护物价相对稳定。 | 徐鸣强 | 物价局 |  |
|  |  | 完善住房保障体系，健全经济适用房和廉租房制度，扩大住房公积金覆盖面。 |  | 住建局 公积金中心 |  |

| 社会建设 | 公共服务 | 加快城乡新建小区配套幼儿园建设，加强0~3岁婴幼儿早期教育工作。 | 王永林 | 教育局 | 各镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施港区、新区、科教新城三大教育园区建设工程，启动太仓港职业培训基地建设。 |  |  | 港区、新区、科教新城 |
|  |  | 推进数字档案建设，实现民生档案共建共享。 |  | 档案局 |  |
|  |  | 做好体育中心建设前期工作，开展全民健身活动，承办好竞走国际挑战赛中国站等体育赛事。 |  | 体育局 |  |
|  |  | 深化医药卫生体制改革，加快卫生信息化建设，推进中医医院病房楼和沙溪、浏河、璜泾中心医院建设，鼓励和引导社会资本兴办医疗机构。 | 周文彬 | 卫生局 | 各镇、区 |
|  |  | 加强人口和计划生育工作，加快中心镇世代服务中心提档改造。 |  | 计生委 |  |
|  |  | 加快发展文化产业，做好文化艺术中心、图博中心、传媒中心运营工作，举办郑和国际航海文化节。 |  | 文广新局 |  |
|  |  | 加大殡葬改革力度，加快镇、区安息堂建设。 |  | 民政局 | 各镇、区 |
|  |  | 深化军民融合式发展，积极争创全国双拥模范城。 |  |  |  |
|  | 社会管理 | 深入推进“法治太仓”建设，启动实施“六五”普法，开展法律援助和司法救助，规范法律服务市场。 | 夏林祥 宋文元 | 政法委 司法局 |  |
|  |  | 开展社会管理创新综合试点工作，积极探索社会管理创新的新途径、新方法。 | 夏林祥 宋文元 | 政法委 公安局 |  |
|  |  | 加大社会治安综合治理力度，强化大调解机制、大防控体系和基层基础工作，集中整治突出治安问题，依法打击各种违法犯罪活动。 |  |  |  |
|  |  | 强化信访工作整体合力，建立社会稳定风险评估机制，从源头上化解各类矛盾纠纷。 | 宋文元 | 信访局 |  |
|  |  | 实行流动人口服务管理“一证通”制度，加强特殊人群帮教管理。 | 宋文元 | 公安局 计生委 |  |

| 社会建设 | 社会管理 | 规范和发展社会组织，建立健全与经济发展要求相适应的社会管理与服务体系。 | 周文彬 | 民政局 | 各镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加强农村新型社区建设，提升城乡社区管理和服务水平。 | 王永林 周文彬 | 农 办 民政局 |  |
|  |  | 完善食品药品安全监管机制，争创省餐饮安全示范县(市)。 | 周文彬 | 卫生局 |  |
|  |  | 严格落实安全生产、消防等责任制，完善应急救援机制，保障人民群众生命财产安全。 | 朱大丰 宋文元 | 应急办 安监局 |  |
|  | 自身建设 | 深化行政体制改革和财税体制改革，推进市级国有资产整合重组，强化政府项目投融资管理。 | 王剑锋 朱大丰 | 财政局 国资办 |  |
|  |  | 推进沙溪镇强镇扩权工作。 | 王剑锋 | 沙溪镇 |  |
|  |  | 开展依法行政示范点建设，推广“政社互动”试点实践，探索建立法治政府制度框架和指标体系。 | 朱大丰 | 法制办 |  |
|  |  | 深入推进政务公开，加强电子政务、政府网站建设，发挥市长信箱、热线电话作用。 |  | 政府办 发改委 |  |
|  |  | 完善行政审批“绿色通道”管理办法，开展重点项目联合会审，进一步缩短项目办理时限。 |  | 行政服务中心 |  |
|  |  | 完善网上审批系统，扩大证照中心覆盖范围，探索规范、便捷、快速的审批途径。 |  | 行政服务中心 |  |
|  |  | 深入推进惩治和预防腐败体系建设，深化工程建设领域突出问题专项治理，开展纳税人评议政风行风活动，坚决纠正损害群众利益的不正之风。 | 王剑锋 | 监察局 |  |
|  |  | 推行“三责联审”制度，加强政府投资项目审计，深化财政预算执行审计，抓好审计整改跟踪督办。 |  | 审计局 |  |

附件3：

十大产业发展项目分解落实表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设规模及主要建设内容 | 2011年工作任务 | 分管 领导 | 责任部门 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设工程 | 3年完成11万亩高标准农田建设任务，总投资35800万元。 | 2011年建设3.5万亩，完成投资5250万元。 | 王永林 | 农委 | 水利水务局、国土资源局 |
| 2 | 高效设施农业工程 | 到2015年全市设施农业面积发展到10万亩以上，亩均效益5000元，高效农业面积以上达到15万亩，总投资35000万元。 | 2011年市现代农业园区完成3000平方米的组培温室建设和主干道延伸段绿化亮化工程；市现代设施农业示范区完成管理用房配套设施建设，新建工厂化育苗设施3000平方米，整理建成标准化蔬菜地2000亩以上，并且喷滴灌设施配套完善；全市新增设施生产面积1万亩。完成投资7000万元。 | 王永林 | 农委 | 三区各镇、科技局 |
| 3 | 太阳能光伏产品制造项目 | 协鑫集团生产多晶硅锭切片，总投资200000万元。 | 一期竣工投产，完成投资65000万元。 | 邱震德 | 港区、新区 | 发改委、经信委 |
|  |  | 奥特斯维二期年产300MW太阳能电池，总投资110300万元。 | 竣工投产，完成投资60300万元。 |  |  |  |
|  |  | 奥特斯维肖特年产300MW太阳能电池组件，总投资57500万元。 | 竣工投产，完成投资47200万元。 |  |  |  |
|  |  | 昊诚光电年产600MW太阳能电池片项目，总投资101000万元。 | 厂房建设，部分竣工，完成投资20000万元。 | 孙锦泉 |  |  |
| 4 | 高新机电产品制造项目 | 舍弗勒二期风电大轴承，换挡系统，汽车发动机及传动装置零部件生产，总投资90000万元。 | 厂房建设，部分竣工，完成投资15000万元。 | 孙锦泉 | 新区、城厢镇 | 发改委、经信委 |
|  |  | 欧威尔高端、环保、优质空调系统太仓基地，总投资60000万元。 | 厂房建设，部分竣工，完成投资10000万元。 |  |  |  |
|  |  | 上海连成年产30万只泵、自动化控制箱等产品，总投资100000万元。 | 一期（8万平方米厂房）竣工投产，完成投资30000万元。 |  |  |  |
| 5 | 电子信息产品制造项目 | 瑞宏精密年产笔记本电脑机壳1000万台等产品，总投资30000万元。 | 竣工投产，完成投资20000万元。 | 朱大丰 | 沙溪镇、陆渡镇 | 发改委、经信委 |
|  |  | 苏州海铂生产LED蓝宝石基板，总投资60000万元。 | 一期竣工，完成投资20000万元。 |  |  |  |
|  |  | 同维电子二期通讯生产线，总投资20000万元。 | 竣工投产，完成投资20000万元。 |  |  |  |
| 6 | 纺织化纤产业升级提档项目 | 长乐纤维年产24.5万吨差别化、功能化化学纤维，总投资110000万元。 | 完成工作量的80%，完成投资80000万元。 | 朱大丰 | 沙溪镇、璜泾镇 | 发改委、经信委 |
|  |  | 明辉化纤年产25万吨差别化、功能性纤维，总投资120000万元。 | 完成工作量的80%，完成投资50000万元。 |  |  |  |
| 7 | 高档日化用品制造项目 | 宝洁华东基地项目一期生产美容美发、护肤、妇婴卫生用品和液体洗涤剂等产品，总投资183600万元。 | 一期厂房竣工，完成投资104000万元。 | 邱震德 | 港区 | 发改委、经信委 |
|  |  | 艺康科技生产各类高品质洗涤剂（粉）、消毒剂（粉）及洗手液等产品，总投资63000万元。 | 竣工投产，完成投资43000万元。 |  |  |  |
| 8 | 钢材物流基地项目 | 钢领置业总建筑面积26万平方米,主要建设商务办公区、商业服务区、金融服务区、信息服务区、交易服务区、技术服务区等功能区域。总投资100000万元。 | 一期竣工，完成投资25000万元。 | 邱震德 | 港区、双凤镇 | 服务业办 |
|  |  | 通胜置业总建筑面积7.4万平方米,建设商铺、码头、堆场、综合商务楼，总投资46000万元。 | 建设一栋18层、二栋11层商务楼(含70个商铺)和钢材深加工车间，完成投资15000万元。 | 朱大丰 |  |  |
| 9 | 100万平方米商务楼宇项目 | 华东水产品中心建设集交易、批发、展示等功能为一体、建筑面积为18万平方米的水产品交易市场，总投资38000万元。 | 竣工，完成投资16000万元。 | 朱大丰 | 新区、浏河镇 | 服务业办 |
|  |  | 森茂汽车城总建筑面积5万平方米，建设可容纳16家4S、3S店的楼宇及进口车展厅、商业配套中心于一体的汽车交易集聚区，总投资45000万元。 | 竣工，完成投资15000万元。 | 孙锦泉 |  |  |
|  |  | 家居建材大馆建筑面积18万m2、商贸城建筑面积27万m2其中60000m2商住，总投资140000万元。 | 部分竣工，完成投资60000万元。 | 孙锦泉 |  |  |
|  |  | 城投公司总建筑面积12万平方米商务大楼，总投资72000万元。 | 部分竣工，完成投资35000万元。 | 徐鸣强 | 科教新城 |  |
|  |  | 大连万达总建筑面积48万平方米商业综合体，总投资300000万元。 | 部分竣工，完成投资120000万元。 | 孙锦泉 |  |  |
| 10 | 旅游项目 | 沙溪古镇西街改造，立面整饰，建设蓝色时光、横沥水廊及连环画陈列馆等，加快建设淳大五星级酒店，总投资55000万元。 | 部分竣工，完成投资26000万元。 | 朱大丰 | 沙溪镇 | 服务业办、旅游局 |
|  |  | 园花园温泉度假区，总建筑面积近7万平方米，集休闲、旅游、度假、商务功能于一体的特色城市功能区，总投资100000万元。 | 部分竣工，完成投资20000万元。 |  |  |  |

附件4：

十大科技创新项目分解落实表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2011年工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 相关 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合生创展太仓港2.5产业园 | 项目总投资18亿元人民币，建筑面积86.64万平方米。将建设BPO（业务流程外包）、ITO（信息科技外包）、研发总部、电子商务四大产业基地，形成低碳化、智能化、生态化、信息化、国际化的2.5产业集群，促进太仓港从制造、物流港向产、研等相结合的高科技信息港的产业升级。 | 完成相关手续，开工建设 | 邱震德 | 港区 | 发改委、经信委、科技局 |
| 2 | 药物安全性评价中心 | 建立动物生理和病理学背景数据库、开展符合国际标准的试验、药物筛选技术体系、毒代动力学等研究平台，建立规模化的符合国际规范的GLP体系并具有国际化的服务能力。 | 启用42560平方米实验房，开始GLP运行、药理实验、代谢试验，并完成相关资质认定 | 朱大丰 | 沙溪镇 | 科技局 |
| 3 | 循环经济推进工程 | 建设宏达循环经济产业园。基于宏达集团公司的煤、热、电等资源的优势，完善和构建了热电、生化、生活用纸、建筑墙体新材料和资源综合利用等五大主要产业循环体系。 | 完成投运锅炉烟气生物碴干燥燃烧工程，完成输气热网扩建工程和太阳能集热锅炉水阶梯升温改造工程 | 朱大丰 | 经信委 | 沙溪镇 |
|  |  | 建设陆渡低碳产业园。充分借助“中国自行车名镇”品牌影响力和带动力，规划建设“低碳产业区”、“研发设计、技术检测、会展中心综合区”，引导产业园区向特色产业集群方向发展，实现低碳产业园聚集规模、合理布局、形成特色。 | 完成园区道路等基础设施规划建设及自行车道规划建设；引进1～2家世界品牌知名企业、总部经济、自行车检测中心；启动总部经济大楼和园区会展中心规划建设；完成自行车主题公园规划论证 | 朱大丰 | 经信委 | 陆渡镇 |
| 4 | LOFT工业设计园快速成型技术服务中心 | 快速成型技术服务中心定位于以服务工业设计为主导，为长三角地区企业打造一个世界先进制造业工业设计产品外包服务的国家级工业设计基地，力求将太仓LOFT工业设计园搭建成为完善的基础服务平台、完整的增值服务平台和互动的国际推广平台。 | 完成基础设施建设，完成设备采购、形成运营基本条件 | 王永林 陆卫其 | 文广新局 | 科技局 |
| 5 | 科技创业园高科技创业中心 | 项目总投资5000万元，工程建筑面积2.8万平方米，力争年内建成。 | 年底竣工 | 朱大丰 | 科技局 | 新区 |
| 6 | 生物农业科技产业园 | 建成年供2种万亩的串番茄良种繁育基地，实现土壤全价营养滴灌肥的生产与栽培示范推广，建设生物源农药工程中心，应用先进生物技术，研发能广泛应用于畜牧业生产的绿色饲料并实施产业化。 | 启动育种场设施基本建设；完成肥料登记证手续，并开始生产；成立生物农药工程中心，完成实验室建设，在基地内部示范试验 | 王永林 | 农委 | 科技局 |
| 7 | 生命科学产业园 | 太仓市生命科学产业园瞄准新药研发、生物信息、生物技术服务外包、试剂研制、个体医疗、医疗器械等产业展开招商和建设，打造以科研孵化、成果转化、产业提升、综合管理为四大功能，集科研办公、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布等功能于一体的高科技园区。 | 完成产业园一期的改造和首批项目落地，年底完成园区内道路、绿化、管道等市政工程建设 | 朱大丰 | 城厢镇 | 科技局 |
| 8 | 国家中小企业检测服务平台 | 建设纺织电子仪器、化纤及纺织品、密封件、运动器材等检测中心，以及金属材料检测、流量计校准、精密测量仪器校准、在线测量仪表校准、高分子材料检测、电子产品检测等实验室。 | 完成纺织电子仪器太仓质量监督检测中心、化纤及纺织品检测中心、运动器材检测中心、密封件检测中心建设工作 | 朱大丰 | 质监局 | 科技局 |
| 9 | 科技文化信息产业园 | 把数字媒体文化艺术产业作为核心主导产业，着重打造数字内容制作和交易中心，电子通讯信息及新媒体技术研发中心、文化创意产业集聚区。建筑面积80000平方米。 | 投入20000万元，完成主体结构建设 | 朱大丰 | 科教新城 | 科技局 |
| 10 | 科技产学研合作推进工程 | 建设复合纤维工程技术研究中心，以东华大学为技术依托，在差别化纤维、纺织新材料、化纤、加弹关键装置等纤维成型高新技术领域，广泛开展技术研发、关键共性技术攻关、成果转化、人员培训等服务。 | 启动纤维材料改性国家重点实验室建设，工程技术研究中心获得省级认定 | 朱大丰 | 经信委 科技局 | 璜泾镇 |
|  |  | 建设手性谷高科技园区，依托中国科学院上海有机化学研究所，形成以手性技术研发为基础、以手性医药及其化合物产品及服务的开发为支持，促进相关产业发展。 | 力争年内落成“手性大楼”（建筑面积20000平方米左右）；与中科院上海有机所共建院士工作站；与物理所的“生物酶处理工程”合作项目启动 | 朱大丰 |  | 港区 |

附件5：

十大城乡建设项目分解落实表

| 序号 | 项目名称 | 建 设 内 容 | 2011年工作任务 | 分管 领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城东进工程 | 推进新区2平方公里城市核心商务区(CBD)建设，完成北京路、禅寺路延伸工程，开工建设江南路东延、朝阳路东延工程，启动郑和路陆渡段提档改造工程；启动新区行政服务中心、市级体育中心规划前期工作。 | 开工建设10幢总部经济商务大楼、城市综合商业体建设；完成北京路、禅寺路延伸工程；启动江南路延伸和郑和路提档工程和新区行政服务中心、市级体育中心前期规划工作。 | 孙锦泉 | 新区、体育局、住建局、陆渡镇 |
| 2 | 新港城城市功能建设 | 建设港城中心区商务区、长江路等道路桥梁市政工程、人才公寓、港城核心区、七浦塘特色商业街、港城小学以及浮桥镇商业街提档改造。 | 启动建设港城中心区商务区、制造业二期市政工程、港城政法大楼、港区法庭，基本完成人才公寓一期、港城小学 | 邱震德 | 港区 |
| 3 | 科教新城文化商务区 | 建设中央湖景观、中心水轴、东仓新路延伸段等道路与桥梁工程，实施环湖商务楼宇、酒店等功能配套，学校、医院、邻里中心等公建配套，建设科技、文化及信息产业载体、盐铁塘沿线景观带、沿沪休闲生态林带、海运堤二期、三期生态工程。 | 启动中央湖景观、中心水轴、盐铁塘沿线景观带、沿沪休闲生态林带、海运堤二期、三期生态工程(临时绿化)；建设科技、文化及信息产业载体；完成小学、邻里中心等公建配套；推进安置小区和东仓新路延伸段等道路市政工程。 | 王永林 周文彬 徐鸣强 | 科教新城、城投公司 |
| 4 | 浏河滨江新城 | 建设应急水源地、第三水厂一期、太浏快速路、滨江大道等工程，实施江滩景观、陆域开发及城市配套等。 | 完成应急水源地围堤合拢、形成渡汛断面和沉井下沉封底；基本完成第三水厂工程，土建主体工程及管网工程；完成太浏快速路路基桥涵施工；完成滨江大道投资约2亿元；启动江滩景观、陆域开发规划和拆迁安置工作。 | 王永林 徐鸣强 | 浏河镇、重点办、交通局、水利局、水处理公司 |
| 5 | 沙溪新镇建设 | 启动沙溪南部新镇区城市设计、控制性详规，实施农户拆迁安置工作，建设镇南路等路网和相关基础设施配套建设，实施沙溪人民医院、澜贝湖风景度假区等重点建设项目。 | 启动沙溪南部新镇区城市设计、控制性详规，完成农户拆迁安置工作，建设镇南路等路网和相关基础设施配套建设，基本完成沙溪人民医院主体工程。 | 王剑锋 王永林 周文彬 徐鸣强 | 沙溪镇 |
| 6 | 璜泾新镇建设 | 启动新镇区4平方公里概念规划、1平方公里核心区规划编制工作，实施农户拆迁安置工作，建设新华小区等安置小区和园林路南延等道路工程，实施雁月湖挖湖工程、镇行政中心及市民广场等建设工程。 | 启动新镇区4平方公里概念规划、1平方公里核心区规划编制工作和雁月湖挖湖工程；实施农户拆迁安置工作，建设新华小区等安置小区， | 王剑锋 王永林 徐鸣强 | 璜泾镇 |
| 7 | 疏港交通体系建设 | 建设全长15.4公里的太仓港疏港高速新建工程、全长26.4公里港外大道一期工程。 | 完成疏港高速拆迁安置工作并启动工程建设；启动实施港外大道一期工程。 | 徐鸣强 邱震德 | 交通局、住建局、港口、港区、相关镇(区) |
| 8 | 城市快速路系统 | 完成双浮公路、协星公路北延二期工程、岳鹿公路等道路工程，启动市域大容量公交（BRT）的规划工作。 | 建成通车双浮公路和协星公路北延二期工程；完成岳鹿公路投资约1亿元，做好市域大容量公交（BRT）的规划工作。 | 徐鸣强 | 交通运输局、住建局、相关镇(区) |
| 9 | 杨林塘航道整治及 吴塘河配套工程 | 杨林塘拓宽整治为三级航道（27.6公里），吴塘河整治为五级航道（9.36公里）。 | 完成征地、拆迁、安置工作，启动实施杨林塘船闸及吴塘河整治工程。 | 徐鸣强 | 交通运输局、水利水务局、相关镇(区) |
| 10 | “绿色太仓”建设工程 | 全市城乡每年新增绿化面积1.5万亩，每年新增森林覆盖率1%以上，达到基本现代化指标。 | 完成协星路北延生态防护林、市级主干道两侧绿化通道延伸工程以及新港路绿色生态走廊项目。 | 王永林 | 农委、住建局、各镇(区) |