太政发〔2012〕32号

关于分解落实2012年

政府各项主要工作任务的通知

各镇人民政府，太仓港经济技术开发区港区、新区管委会，科教新城管委会，娄东街道办事处，市各委办局，各直属单位，健雄学院：

根据市委十二届三次全体(扩大)会议精神和市十五届人大一次会议对《政府工作报告》作出的决议，经研究决定对2012年政府各项主要工作和实事工程进行分解落实。现将分解落实表印发给你们，请根据各自分工，结合实际，认真组织实施，确保完成和超额完成全年各项任务。

市政府对今年的各项工作任务实行动态跟踪管理。市政府办公室要切实抓好经常性的督促查办工作。各部门的主要负责人为本部门所承担任务的第一责任人，对涉及多个部门共同承担的任务，牵头部门要主动负责、加强协调，相关部门要紧密配合、团结协作，保证各项工作任务优质高效如期完成。

附件1：《2012年政府实事工程分解落实表》

附件2：《2012年政府各项主要工作分解落实表》

二○一二年四月十一日

主题词：分解 工作 通知

抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

太仓市人民政府办公室 2012年4月11日印发

共印35份

附件1：

2012年政府实事工程分解落实表

| 序号 | 工程名称 | 内 容 和 要 求 | 分管领导 | 责任部门 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设中心镇医院和市颐悦园 | 主要是对原第一人民医院进行改造，建成拥有养老床位900张的市养老服务中心（本年度建成400张床位），并建设1个社区卫生服务机构（年内建成）；新建改扩建浏河、沙溪、璜泾和双凤镇人民医院，规划设置床位分别为300张、300张、200张和120张，建筑面积分别为3.2万平方米、3.2万平方米、0.8万平方米和1.3万平方米，计划投资分别为1.33亿元、1.34亿元、0.32亿元和0.68亿元，年内主体结构基本完成并进行设备采购安装。 | 周文彬 | 住建局 浏河镇 沙溪镇 璜泾镇 双凤镇 | 民政局 卫生局 人口计生委 |
| 2 | 建设太仓名人馆、美术馆 | 建筑面积3650平方米，地下人防工程建筑面积6800平方米。计划投资5700万元。年内基本建成。 | 顾晓东 | 重点办 | 文广新局 住建局 |
| 3 | 建设肉菜食品安全流通追溯体系 | 主要建设生猪屠宰、肉菜批发零售、团体消费、产销对接企业追溯、肉羊屠宰场及市级追溯等系统工程。计划投资991万元。年内完成建设。 | 陆 燕 | 商务局 | 有关部门 |
| 4 | 实施校舍升级改造 | 主要完成直属学校翻建校舍1.87万平方米，加固校舍3535平方米，计划投资6968万元；镇（区）学校翻建校舍2.278万平方米，加固校舍2.45万平方米，计划投资1.0957亿元。 | 赵建初 | 教育局 | 有关镇、区 |
| 5 | 实施国家公共文化服务体系示范区创建工程 | 实现基层公益性文化设施全面达标，加大公益性文化服务供给力度，建设覆盖全市的电子阅览系统，购买图书实现人均1册的要求等。主要建设内容为：基层文化设施建设引导补助，购买公共文化产品服务基层，购置电脑1655台(套)，新增图书16.68万册。计划投资1730万元。 | 周文彬 | 文广新局 | 有关镇、区 |
| 6 | 推进城乡公交服务优化提升工程 | 继续优化市区公交线路，全面开行各中心镇区域公交线路，新建智能公交候车亭30对，新增、更新纯天然气燃料公交车20辆，新建城区公交换乘站1个、公交保养场1个，建设出租车服务中心1个，推进公交卡发行并推出高龄优惠卡。计划投资2500万元。 | 顾晓东 | 交通运输局 | 有关镇、区 |
| 7 | 推进城区水环境综合整治（二期） | 实施樊泾河北延沟通工程，新开河道350米，河口宽7米，配套桥梁1座；实施古塘河整治二期工程，整治河道2100米，河口宽13米；实施城区河道疏浚工程，总清淤量7.8万方。计划投资5850万元。 | 赵建初 | 水利（水务）局 | 有关部门 |
| 8 | 推进老小区综合整治 | 完成北门、梅园北弄、德兴、阳光北苑、桃园、向阳路等6个小区的综合整治，面积38.74万平方米；完成府南新村、向阳新村、武陵街直管公房改造，面积1.21万平方米；完成阳光花苑等小区天然气专项改造；完成惠阳路两侧街面、居民楼等综合整治，面积8.1万平方米。计划投资9600万元。 | 朱万里 顾晓东 | 住建局 新 区 | 城厢镇 |
| 9 | 实施绿道及慢行系统改造工程 | 实施菽园及周边地块改造，绿化面积31万平方米；实施城北河景观带东段改造，面积10万平方米；实施惠阳路、柳州路、向阳东路路面改造。计划投资1980万元（不含菽园地块）。 | 朱万里 顾晓东 | 住建局 新 区 | 有关部门 |
| 10 | 推进村庄(居住区)环境整治及新农村综治建设工程 | 根据全省村庄环境整治行动计划，对全市农村进行“六完善、六提升”综合环境整治，年内全面完成。对第六批15个新农村建设示范村(社区)和9个新建农民集中居住社区，实施“五位一体”村（社区）示范综治办、技防村(社区)、“户村接警系统”建设，年内全面完成。 | 宋文元 顾晓东 | 城乡一体办 综治办 | 有关镇、区住建局 |

附件2：

2012年政府各项主要工作和重点建设项目分解落实表

| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 分管领导 | 主要责任部门 | 相关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综 合 指 标 | 地区生产总值 | 增长15%以上 | 朱大丰 赵建初 | 发改委 统计局 | 各镇、区 有关部门 |
|  | 地方一般预算收入 | 增长15%以上 | 王剑锋 | 财政局 |  |
|  | 全社会固定资产投资 | 增长20%以上 | 赵建初 | 发改委 |  |
|  | 工业总产值 | 增长25%以上 | 朱大丰 | 经信委 统计局 |  |
|  | 新兴产业产值占规模以上工业总产值比重 | 提高6个百分点 |  |  |  |
|  | 内资新增注册资本 | 80亿元 | 赵建初 | 发改委 |  |
|  | 实际利用外资 | 增长10% | 陆 燕 | 商务局 |  |
|  | 外贸进出口总额 | 增长10% |  |  |  |
|  | 社会消费品零售总额 | 增长18%； |  | 商务局 统计局 |  |
|  | 城镇居民人均可支配收入 | 增长13% | 朱大丰 | 统计局 |  |
|  | 农民人均纯收入 | 增长13% |  |  |  |
|  | 城镇登记失业率 | 控制在3%以内 | 周文彬 | 人社局 |  |
|  | 居民消费价格总水平 | 涨幅控制与苏州市控制目标基本保持一致 | 顾晓东 | 物价局 |  |
|  | 全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重 | 提高0.2个百分点 | 朱大丰 | 科技局 |  |
|  | 单位地区生产总值能耗和主要污染物排放总量削减 | 完成苏州市下达任务 | 朱大丰 顾晓东 | 经信委 环保局 |  |
|  | 太仓港集装箱吞吐量 | 400万标箱 |  |  |  |
|  | 太仓港货物吞吐量 | 1.2亿吨 |  |  |  |

| 序号 | 工程名称 | 内 容 和 要 求 | 分管领导 | 责任部门 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转型发展 | 培育壮大 新兴产业 | 完善新兴产业规划体系，编制产业专项规划。 | 朱大丰 陆 燕 | 经信委 商务局 招商局 | 各有关 镇、区 |
|  |  | 着力发展新能源、新材料、高端装备、生物技术和新医药、节能环保等产业，关注智能电网和物联网、新型平板显示、软件和集成电路等产业，力争新兴产业产值突破1000亿元。 |  |  |  |
|  |  | 加快建设产业链长、资源循环利用、集成创新能力强的新兴产业基地，重点抓好八大特色产业园建设，强化专业分工，降低创新成本，优化要素配置，增强产业发展集聚效应。 |  |  |  |
|  |  | 加快新兴产业项目转化，健全项目导入机制，对重大新兴产业项目实行“一企一策”。 |  |  |  |
|  | 加快发展 现代服务业 | 大力发展生产性服务业，提升发展消费性服务业，推进服务业集聚区建设，确保服务业增加值占地区生产总值比重提高1.5个百分点。 | 赵建初 | 发改委 服务业办 |  |
|  |  | 创新物流服务模式，提升物流业发展规模和水平。 |  | 服务业办 |  |
|  |  | 积极发展服务外包产业，实现服务外包接包合同额、离岸执行额增长40%以上。 | 陆 燕 | 商务局 |  |
|  |  | 推进旅游业三年提升计划，加快长江口旅游度假区、沙溪古镇三期等建设，提升旅游环境，扩大旅游消费。 | 朱大丰 | 旅游局 |  |
|  |  | 完善商贸流通体系，发展社区商业、农村商业和城市商业综合体，建设特色商业街和商业示范社区。 | 陆 燕 | 商务局 |  |
|  |  | 加强金融创新，培育一批产业基金、创投基金和风投基金，争取2家企业上市、2家企业发行债券，争创金融生态优秀县。 | 朱大丰 | 人 行 金融办 上市办 |  |

| 转型发展 | 着力促进 企业发展 | 继续实施技术改造“双快工程”，力争完成技改投入145亿元。 | 朱大丰 | 经信委 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 深入实施民营经济腾飞计划，落实扶持民营企业发展政策，新增民营企业1500家，净增个私经济注册资本85亿元。 | 朱大丰 陆 燕 | 经信委 工商局 |  |
|  |  | 抓好“质量强市”工作，推动企业标准体系建设，争取国家级、省级检测中心落户太仓，支持企业争创驰名、著名商标。 |  | 质监局 工商局 |  |
|  |  | 深化中小企业服务体系建设，加强资金、人力资源等要素保障，落实小微企业扶持政策，帮助解决企业发展中存在的困难和问题。 | 朱大丰 周文彬 | 经信委 人社局 |  |
| 开开发开放 | 加快繁荣 太仓港 | 做好港口总体规划修编和控制性详规编制工作。 |  |  | 港 区 |
|  |  | 启动实施集装箱四期工程，完善港口支撑系统，推进海事监管救助综合基地、船舶溢油应急设备库、边防指挥中心等建设。 |  |  |  |
|  |  | 增辟航线、航班，推进“区港联动、虚拟口岸”，全力推动更多货物从太仓港进出。 |  |  |  |
|  |  | 积极参与上海国际航运中心建设，加强港航、港港合作，推进“长江（运河）战略”，完善“驳运快线”体系，确立江海联运中转枢纽港地位。 |  |  |  |
|  |  | 争创全国文明口岸。 |  |  |  |

| 开开发开放 | 全面深化 接轨上海 | 加强产业对接，增进与沪上各开发区、行业协会的交流合作。 | 赵建初 | 发改委 服务业办 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 积极承接上海服务业项目，争取上海总部经济、金融后台、商贸流通、中介服务等项目落户太仓。 |  |  |  |
|  |  | 加强形态功能对接，落实与沪上接壤区域合作框架协议，推进规划共绘。 | 顾晓东 | 住建局 |  |
|  |  | 拓展接轨上海领域，增进产学研、医疗、教育培训等合作。 | 朱大丰 周文彬 赵建初 | 科技局 卫生局 教育局 |  |
|  | 着力拓展 对外开放 | 加强对产业政策和资本走势的研究，挖掘运用外资兼并、风险投资、高新产业扶持等政策开展针对性招商，力争在引进产业龙头、行业巨头项目上寻求突破。 | 陆 燕 | 商务局 招商局 |  |
|  |  | 实现产业链整体招商，助推新兴产业规模化、集聚化。高度重视服务业招商工作，重点引进区域性、功能性总部，在引进电子商务运营商、研发中心、外资医院等方面取得实效。 |  |  |  |
|  |  | 完善招商配套，优化招商引资综合环境，办好德国太仓日、金秋经贸月等系列活动。 | 朱大丰 陆 燕 赵建初 | 发改委 商务局 |  |
|  |  | 加快外贸结构调整，推动加工贸易向高端制造、营运管理、研发设计、采购销售等高附加值领域延伸。支持企业开展跨国经营，鼓励企业海外并购、开发资源。 | 陆 燕 | 商务局 |  |

| 改改革创新 | 深入推进 各项改革 | 做好沙溪镇行政管理体制改革试点工作，深化新区“区街合一”管理体制改革，探索区镇与产业园区管理体制改革。 | 朱万里 赵建初 | 发改委 沙溪镇 新 区 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强化国有资产监管，完善国有公司绩效考评和收益分配管理办法，确保国有资产保值增值。 | 朱大丰 | 国资办 |  |
|  |  | 推进投融资体制改革，创新投融资模式，加强政府投资项目全过程管理。 |  | 财政局 |  |
|  |  | 推进行政审批制度改革。 |  | 行政审批中心 |  |
|  |  | 深化文化体制改革和医药卫生体制改革。 | 周文彬 | 文广新局 卫生局 |  |
|  |  | 开展市属行业协会（商会）改革试点工作，规范行业协会发展。 |  | 民政局 |  |
|  |  | 实施事业单位分类改革，加快推进事业单位绩效工资改革。 |  | 人社局 |  |
|  |  | 做好企业“一套表”网上直报统计工作。 | 朱大丰 | 统计局 |  |
|  | 切实加强 自主创新 | 实施高新技术产业攀登、科技创新载体跨越、科技合作“十百千”等计划，建设一批企业院士站、产业技术研究院、公共技术服务平台，力争高新技术产业产值占规模以上工业产值比重提高2.5个百分点。 | 朱大丰 刘海江 | 科技局 |  |
|  |  | 推进十大科技创新项目建设，滚动实施一批重点科技项目。 |  |  |  |
|  |  | 强化企业创新主体地位，新增高新技术企业25家、高新技术产品和自主创新产品50只，申请发明专利1000件。 |  |  |  |
|  |  | 发挥科技镇长团作用，成立创新引领专家库，加强产学研合作，推动高校、地方、企业共建产业技术研究院。 |  |  |  |

| 改改革创新 | 切实加强 自主创新 | 强化科技服务，建设科技创新服务广场。 | 朱大丰 刘海江 | 科技局 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加强知识产权保护，营造全社会参与创新、支持创业的浓厚氛围。 |  |  |  |
|  |  | 突出科技金融融合发展，拓宽科技投融资渠道，丰富科技金融产品。 |  | 科技局 各金融机构 |  |
|  | 加快构筑 人才高地 | 深入实施“522”人才工程，加快集聚各类创新要素，着力培养和引进高层次科技人才、高水平创新创业团队、高素质管理人才和高技能实用人才。 | 朱大丰 周文彬 | 人才办 科技局 人社局 健雄学院 |  |
|  |  | 创新人才引进方法，完善柔性引才机制，积极吸引太仓籍人才回太创业，确保重点领域和重大项目人才需求。 |  |  |  |
|  |  | 推进健雄学院、职业学校学科建设，培养紧缺的专业技术人才。 |  |  |  |
|  |  | 加大资金投入力度，落实人才扶持政策，在教育、医疗、住房、社保等方面提供良好服务，不断优化人才发展的综合环境。 |  |  |  |
| 城市建设 | 提高城市规划建设水平 | 完成智慧城市规划编制和沙溪、浏河、璜泾三镇总体规划、控制性详规修编，推进一批专项规划编制工作，优化新区中央商务区、科教新城天镜湖周边区域、浏河滨江新城等核心区域规划设计。 | 朱大丰 顾晓东 | 经信委 住建局 |  |
|  |  | 建设规划展示馆。 | 顾晓东 | 科教新城 |  |
|  |  | 发挥规划对市域空间布局、产业功能定位、土地储备利用等方面的引领作用，强化规划的管理和执行。 |  | 住建局 |  |
|  |  | 提升中心城区建设品位，推进新区中央商务区、新区公园、科教新城商务楼宇建设和人民南路地块、西片区地块改造。 | 朱万里 顾晓东 | 住建局 新 区 科教新城 |  |
|  |  | 加快新区陆渡片区建设，抓好公交枢纽站及沿江高速板桥枢纽周边地块开发。 |  |  |  |
|  |  | 加快新港城城市功能配套，启动港城二小、中兴商业街等建设。 | 顾晓东 | 港 区 住建局 |  |
|  |  | 推进沙溪南部新城、浏河滨江新城、璜泾南部新城建设。 |  | 有关镇 |  |

| 城市建设 | 加大基础设施投入力度 | 加快疏港高速、339省道太仓延伸段、岳鹿公路、浏双公路等建设，启动双浮公路双凤段、浏河新客运站等建设，实施城区道路改造提升工程。 | 顾晓东 | 交通运输局 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进公交智能化，完成30对智能公交候车亭改造，新增一批燃气公交车，推进镇村公交网建设和公交高龄优惠卡普及。 |  |  |  |
|  |  | 完成浏河水源地、第三水厂一期工程和小型农田水利重点县建设项目，加快杨林塘整治及吴塘河配套工程，实施七浦塘、湖川塘、盐铁塘等河道整治。 | 赵建初 顾晓东 | 重点办 水利（水务）局 交通运输局 水处理公司 |  |
|  |  | 开工建设220千伏寿安变等工程，新增主变容量95万千伏安。 | 朱大丰 | 供电公司 |  |
|  | 拓展城市精细管理领域 | 推进数字城管镇村覆盖延伸，强化网格化管理和道路分级管理，实现市容秩序规范文明。 | 顾晓东 | 城管局 |  |
|  |  | 整治规范城区户外广告。加强渣土运输车辆管理，控制城市扬尘污染。 |  |  |  |
|  |  | 启动餐厨垃圾无害化处理中心、垃圾分类收集项目建设。 |  |  |  |
|  |  | 健全小区物业管理机制。 |  | 住建局 |  |
|  |  | 规范城市交通秩序，完成苏州路功能提档和向阳东路、惠阳路、洛阳路等城市慢行系统改造，推进停车设施、交通诱导系统等建设，有效缓解交通拥堵和停车难等问题。 | 宋文元 顾晓东 | 公安局 交通运输局 城管局 |  |

| 农农业农村工作 | 增强农村 发展动力 | 加快农民公寓房和集中居住区配套设施建设，做好拆旧区土地复垦整理，积极引导和推进规划区外的农民自拆自建进入集中居住区。 | 赵建初 | 农 办 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增集中居住农户6000户，农民集中居住率达到56%以上。 |  |  |  |
|  |  | 深化“五大合作”改革，抓好农村新型合作经济组织的规范化运作，力争每个区镇建立1个农民专业合作联社。 |  |  |  |
|  |  | 促进土地规范有序流转，确保实现村村建集体合作农场，面积达到18万亩。 |  |  |  |
|  | 提升农业 发展成效 | 按照国家级现代农业示范区建设标准和要求，完善建设规划，创新管理体制机制，进一步提升农业发展水平。 |  | 农 委 |  |
|  |  | 推进陆渡——浏河现代设施农业示范区建设。 |  |  |  |
|  |  | 新增高标准农田4.5万亩、设施农业1万亩。 |  |  |  |
|  |  | 加快培育现代农业生产经营主体，新增一批国家、省和苏州市级农业龙头企业，农业产业化龙头企业产值突破100亿元。 |  |  |  |
|  |  | 推进农业科技进步，提高农业综合效益。发展生物科技农业，实现生物农业产值70亿元。 |  |  |  |
|  |  | 健全农产品标准体系，推进农业标准化示范区建设。 |  |  |  |
|  |  | 加大农机购置补贴力度，在全省率先基本实现农业机械化。 |  |  |  |
|  |  | 抓好农作物秸秆综合利用，新增秸秆还田机100台以上。 |  |  |  |
|  |  | 加强农田水利建设，提高农田水利基础保障能力和防洪抗旱减灾能力。 |  | 水利（水务）局 |  |

| 农农业农村工作 | 加快富民 强村步伐 | 以“八大工程”为抓手，以80个新农村示范村为重点，着力提升新农村建设水平。 | 赵建初 | 农 办 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过发展农业、扶持就业、促进创业、完善保障、落实支农惠农政策等多项举措，全力促进农民收入持续较快增长。 |  |  |  |
|  |  | 支持股份合作制经济转型升级，推动农村资源资产化、资产资本化、资本股份化、股份市场化，建立农村集体经济集团化公司，增强农村经济发展活力。 |  |  |  |
|  |  | 深化社区股份合作制改革，加快社区股份合作社晰股量化步伐。 |  |  |  |
|  |  | 确保每个区镇规划建设1个强村富民载体，村级平均可支配收入增长15%以上。 |  |  |  |
|  |  | 加强农村集体“三资”经营管理，形成代理记账、信息化监管、审计监督“三位一体”的监管机制。 |  |  |  |
| 生态环境建设 | 深入实施 节能减排 | 深化“能效之星”创建活动，提高企业节能降耗水平。完善节能考核办法，加强重点能耗企业用能监控。 | 朱大丰 | 经信委 |  |
|  |  | 加快淘汰落后产能，抓好一批污染物减排项目建设。完善环境风险源数据库，实行重大环境风险源动态监控。 | 顾晓东 | 环保局 |  |
|  |  | 加强水资源保护和利用，倡导全社会节约用水。 |  | 住建局 |  |
|  |  | 推广建筑节能与可再生能源建筑一体化应用。 |  |  |  |
|  |  | 盘活存量土地，强化节约集约用地。 | 朱大丰 | 国土局 |  |
|  |  | 完善再生资源回收利用系统。 |  | 供销总社 |  |

| 生生态环境建设 | 大力推进 环境整治 | 全面实施“美好城乡建设行动”，完成村庄环境整治任务，创建一批三星级康居新村。 | 顾晓东 | 城乡一体办 住建局 环保局 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抓好环境突出问题专项整治，提升城市综合环境质量。 |  |  |  |
|  |  | 加强木材加工行业整治。 |  |  |  |
|  |  | 推进规模化畜禽养殖污染治理设施建设，巩固违法养殖整治成果。 |  |  |  |
|  |  | 加强农业面源污染防治，推广测土配方和生态养殖，改善土壤条件。 | 赵建初 | 农 委 |  |
|  |  | 配备保洁专业人员，抓好农村保洁长效管理。 | 顾晓东 | 城管局 |  |
|  | 全面提升 生态水平 | 实施更加严格的机动车尾气排放标准，治理工业废气排放，增强灰霾天气自动监测能力。严格控制噪声污染和光污染。 |  | 环保局 |  |
|  |  | 推进市、镇、村生态河道建设。 | 赵建初 | 水利（水务）局 |  |
|  |  | 完成城区、璜泾、江城3座污水处理厂扩建工程，建设污水主管网30公里、农村生活污水治理点17个，城镇、农村生活污水处理率分别达到93.5%和61%。 |  | 水利（水务）局 水处理公司 |  |
|  |  | 加强“绿色太仓”建设，推进城北河景观带、菽园和盐铁塘、娄江河绿带等改造建设，做好新建道路、整治河道、农民集中居住区的绿化美化工作，新增林地、绿地1万亩以上。 | 赵建初 顾晓东 | 住建局 农 委 |  |
|  |  | 确保通过国家环保模范城市复核，争创中国人居环境奖。 | 顾晓东 | 住建局 环保局 |  |

| 民生幸福 | 拓宽富民 增收渠道 | 实施城乡居民收入倍增计划，建立与经济增长相适应的居民收入正常增长机制。 | 周文彬 | 人社局 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加大收入分配调节力度，规范收入分配秩序。 |  |  |  |
|  |  | 实施积极的就业创业政策，健全就业服务联动机制、大学生就业促进机制和困难群体就业援助机制。 |  |  |  |
|  |  | 创建充分就业社区、充分就业村，对城镇零就业家庭实行动态清零。 |  |  |  |
|  |  | 加强企业劳资管理，积极构建和谐劳动关系。 |  |  |  |
|  | 完善社会 保障体系 | 推进劳动保障信息“户户通”工程。 |  |  |  |
|  |  | 完善养老、失业、医疗保障体系，各类参保率继续保持在99%以上。 |  |  |  |
|  |  | 加强养老服务体系建设，推进居家养老服务和社区日间照料中心建设。 |  | 民政局 |  |
|  |  | 加强困难群体和残疾人社会保障工作，落实低保自然增长和物价上涨动态补贴机制，切实解决因病、因残、因祸致贫等问题。 |  | 民政局 残 联 |  |
|  |  | 加强住房保障体系建设，落实1550套保障性住房，推进住房公积金建制扩面工作。 | 顾晓东 | 住建局 公积金中心 |  |
|  |  | 构建农产品平价直销体系，保障农产品供应充足、价格平稳和消费安全。 |  | 物价局 | 各有关部门 |

| 民生幸福 | 推进文化 繁荣发展 | 提升“一院三馆”、传媒中心等公共服务功能，提高公共文化服务受众面和地方电视节目质量。 | 周文彬 | 广电总台 文广新局 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 举办第二届“吴晓邦杯”国际标准舞大赛、吴健雄诞辰100周年纪念活动。 |  | 文广新局 |  |
|  |  | 开展“文化百村行”、“百团大展演”等文化惠民活动，丰富群众业余文化生活。 |  |  |  |
|  |  | 全面实施文化产业发展规划，着力发展创意设计、印刷、媒体等文化产业，加快科教新城天镜湖文化商务区等建设，确保文化产业增加值占地区生产总值比重达到5%。 |  |  |  |
| 社会建设管理 | 提升公共 服务水平 | 推进教育现代化建设，加快港区、新区、科教新城3个基础教育园区的新一轮布局调整，积极创建省学前教育改革发展示范区和省职业教育创新发展实验区。 | 赵建初 | 教育局 |  |
|  |  | 加强校园安全和专业化校车安全运营工作。 |  |  | 交通运输局 公安局 |
|  |  | 健全公共卫生服务体系，实现城乡居民基本医疗和公共卫生服务均等化。 | 周文彬 | 卫生局 | 各有关 镇、区 |
|  |  | 加快中医医院病房楼建设，推进沙溪、浏河、璜泾、双凤人民医院新建扩建工程。 |  |  |  |
|  |  | 实施全民医疗保障特惠工程，加快卫生信息化建设和健康档案工作。 |  |  |  |
|  |  | 争创全国慢性非传染性疾病综合防控示范区。 |  |  |  |

| 社会建设管理 | 提升公共 服务水平 | 举办第十四届全民运动会，启动建设海运堤体育公园。 | 赵建初 顾晓东 | 体育局 住建局 | 科教新城 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进人口计生公共服务体系建设，抓好0~3岁科学育儿工作。 | 周文彬 | 计生委 | 各有关 镇、区 |
|  |  | 实施“智慧民生”工程，做好市民卡发放工作。 | 朱大丰 | 经信委 |  |
|  |  | 争创全国社会主义新农村建设档案工作示范县。 | 赵建初 | 档案局 |  |
|  | 加强基层 基础建设 | 推进“三社联动”。 | 周文彬 | 民政局 |  |
|  |  | 深化基层民主法治工作，争创国家、省民主法治示范村和社区。 |  |  |  |
|  |  | 加大社区建设投入力度，增强社区服务功能，开展“社区通”信息服务平台建设试点，创建一批和谐社区、文明社区。 |  |  |  |
|  |  | 加强社会组织和社工人才培育，推进社会服务专业化。 |  |  |  |
|  |  | 深入推进“政社互动”。 | 朱大丰 | 法制办 | 民政局 各镇、区 |
|  | 维护社会 和谐稳定 | 深化“六五”普法，组建社区矫正管理局，建设法律服务中心。 | 宋文元 | 司法局 | 各有关 镇、区 |
|  |  | 推行社会稳定风险评估机制，完善市镇村三级社会矛盾纠纷排查工作网络。 |  | 信访局 司法局 |  |
|  |  | 实施流动人口居住证制度，建立流动人员流入地和流出地协作机制。 |  | 公安局 |  |
|  |  | 坚持“八公开一监督”，有序推进房屋征收工作。 | 顾晓东 | 住建局 |  |
|  |  | 加强食品药品安全专项整治，确保市民饮食用药安全。 | 周文彬 | 卫生局 |  |
|  |  | 严格落实安全生产责任制，确保不发生较大以上和有重大影响的生产安全事故。 | 朱大丰 | 安监局 |  |
|  |  | 深化平安太仓建设，加强社会管理综合治理，排查整治治安突出问题，严厉打击违法犯罪行为，力争实现全国平安建设先进县市“三连冠”，勇夺“长安杯”。 | 宋文元 | 综治办 公安局 |  |

| 政府自身建设 | 加强依法 行政 | 实施法治政府建设五年规划。 | 朱大丰 | 法制办 | 各有关 镇、区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规范行政执法行为，强化行政执法监督，开展相对集中行政复议，做好行政应诉工作，全面推行行政调解。 |  |  |  |
|  |  | 深入推进政务公开，加强电子政务、政府网站建设，发挥市长信箱、网上咨询办理平台等作用，畅通民意表达渠道，保障人民群众知情权、参与权、监督权。 | 朱大丰 赵建初 | 政府办 发改委 |  |
|  | 提升服务 效能 | 进一步优化行政审批，推进第七轮审批提速。 | 朱大丰 | 行政服务中心 |  |
|  |  | 完善报纸、电台、电视、网络“四位一体”的政风行风热线，提高各类便民服务满意率。 | 王剑锋 | 监察局 | 有关镇、区 有关部门 |
|  |  | 深化作风效能建设示范点和机关优质服务品牌创建工作，继续实施机关“勤廉指数”测评和中层干部效能评议。 |  |  |  |
|  |  | 加强政府执行力建设，健全岗位目标责任制，完善政府决策跟踪督查、绩效评估、效能投诉和责任追究等制度，严格考核奖惩，不断提升行政服务效能。 |  |  |  |
|  | 践行勤政 廉政 | 深入推进惩治和预防腐败体系建设，强化从源头上防治腐败。 |  |  |  |
|  |  | 深化工程建设领域突出问题专项治理，开展纳税人评议政风行风活动，坚决纠正损害群众利益的不正之风。 |  |  |  |
|  |  | 推进行政权力网上公开透明运行，健全行政权力网上综合监察系统，强化对权力运行的监督制约。 |  |  |  |
|  |  | 推行“三责联审”制度，深化财政预算执行审计。 |  | 审计局 |  |
|  |  | 严格控制公车购置使用和因公出国（境）管理，规范会议、公务接待以及各类庆典、论坛、研讨会等活动，降低行政成本。 |  | 监察局 |  |