太仓市土地整治规划(2016-2020年)

文  本

太仓市人民政府

二〇一八年一月

目  录

前  言	1

第一章 总  则	2

第二章 背景与形势	7

第一节 区域概况	7

第二节 土地利用现状	8

第三节 上一轮规划实施评价	10

第四节 土地整治面临形势	12

第三章 整治原则与目标	14

第四章 任务安排	17

第五章 项目安排	25

第六章 投资及效益	28

第一节 投资与筹措	28

第二节 效益分析	30

第七章  实施保障措施	33

第八章 附  则	36

表  格	37

# 前  言

太仓市深入贯彻党中央、国务院的战略部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，全面加强生态国土建设，大力实施“改革创新、以港强市、融入上海、绿色发展、民生共享”发展战略，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，规范有序推进土地整治，促进“五化”同步发展，遵循《苏州市土地整治规划（2016-2020年）》、《太仓市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《太仓市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，编制《太仓市土地整治规划（2016-2020年）》（以下简称《整治规划》）。

# 第一章 总  则

        - 规划目的

为深入贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，加快转变经济发展方式、促进城乡融合发展，加快农业、农村现代化，规范有序推进城镇村建设用地整治，落实土地利用总体规划目标，依法实行耕地占补平衡制度，促进土地资源可持续利用，加强历史文化名镇、名村、特色村落保护，优化生产、生活、生态空间配置，为实现乡村振兴的伟大战略提供支撑。

        - 指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想推动土地整治，强调坚持人与自然和谐共生、绿色发展理念，落实节约资源、严格保护耕地和环境保护的基本国策，实施乡村振兴战略，推进生态文明建设和农业现代化，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，坚持“山水林田湖是一个生命共同体”的理念，以耕地“三位一体”管理和补改结合的管理制度为依托，大力推进土地综合整治和高标准农田建设，夯实农业现代化基础；以促进城乡统筹发展为导向，大力推进城乡散乱、闲置、低效建设用地整理，推动美丽宜居乡村建设和新型城镇化发展；以保护生态环境为前提，大力推进废弃、退化、污染、损毁土地的治理、改良和修复，促进土地资源永续利用。

        - 规划任务

《整治规划》主要阐明太仓市土地整治战略，在全面总结、评价十二五期间土地整治实施情况的基础上，确定“十三五”期间土地整治的指导思想、原则、目标和任务，确定土地整治项目规模、布局和时序，统筹安排各项土地整治活动，提出有序推进土地整治的措施、实施计划和资金使用安排方案，明确土地整治重点区域和重大工程，提出规划实施保障措施。

《整治规划》是指导太仓市土地整治工作的纲领性文件，是开展土地整治工作的基本依据和行动指南。

        - 规划依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年修正）；

（5）《基本农田保护条例》（2011年修正）；

（6）《土地复垦条例》；

（7）《江苏省土地复垦实施办法》；

（8）《江苏省耕地质量管理条例》；

（9）其他法律法规。

2、政策文件

（1）《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）；

（2）《国土资源部关于加强农村土地整治权属管理的通知》（国土资发〔2012〕99号）；

（3）《国土资源部关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》（国土资规〔2016〕8号）；

（4）《关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2015〕68号）；

（5）《国土资源部关于推进地方各级 “十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2017〕44号）；

（6）《省委、省政府关于全面推进节约集约用地的意见》（苏发〔2014〕6号）；

（7）《省委 省政府关于进一步加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见（苏发〔2017〕15号）》；

（8）江苏省国土资源厅、江苏省发展改革委、江苏省财政厅、江苏省水利厅、江苏省农业委员会、江苏省农业资源开发局《关于进一步加快推进高标准农田建设的意见》（苏国土资发〔2017〕412号）；

（9）《江苏省国土资源厅关于开展市、县级“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（苏国土资发〔2016〕39号）；

（10）《关于印发〈江苏省节约集约用地“双提升”行动计划 “空间优化”、“五量调节”、“综合整治”战略实施方案〉的通知》（苏国土资发〔2014〕238号）；

（11）省国土厅《关于印发〈江苏省节约集约用地“双提升”行动计划/苏州市“三优三保”行动工作实施方案〉的通知》（苏国土资发〔2014〕446号）；

（12）省国土厅关于做好工矿废弃地复垦项目建设工作的通知苏国土资发〔2012〕832号）；

（13）《江苏省国土厅 江苏省财政厅 关于进一步加强土地综合整治资金管理的通知》（苏财建〔2015〕2号）；

（14）《市政府关于进一步加强三优三保行动管理的通知》（苏府〔2015〕70号）；

（15）《苏州市国土资源局关于下达苏州市土地整治规划相关规划控制指标分解结果的函》（苏国土函〔2017〕85号）；

（16）《市政府关于印发苏州市占用耕地耕作层剥离和再利用工作实施办法的通知》（苏府〔2015〕98号）；

（17）《市政府办公室转发关于加快推动占用耕地耕作层剥离和再利用工作的意见的通知》（苏府办〔2016〕262号）。

3、技术标准

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2014）；

（2）《江苏省高标准农田建设标准（试行）》;

（3）《江苏省土地开发整理工程建设标准》；

（4）《江苏省补充耕地质量评定规范》；

（5）《江苏省土地综合整治项目预算定额标准》（2014年）。

4、相关规划

（1）《苏州市土地整治规划（2016－2020年）》；

（2）《太仓市土地利用总体规划（2006－2020年）调整方案》；

（3）《苏州市高标准农田建设规划（2015－2020年）》；

（4）《太仓市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（5）《苏州市主体功能区实施意见》；

（6）《太仓市供给侧结构性改革总体方案(2016－2018年)》；

（7）《太仓市城市总体规划（2011－2020年）》；

（8）《太仓市土地整治规划 （2011－2015年）》；

（9） 太仓市全域永久基本农田划定成果；

（10）太仓市2015年土地变更调查成果；

（11）其他相关资料。

        - 规划范围

规划范围为太仓市全市行政区域，土地总面积809.93平方公里。

        - 规划期限

规划基期年为2015年，规划期限为2016-2020年，规划目标年为2020年。

# 背景与形势

## 区域概况

        - 自然地理概况

太仓市位于江苏省东南部，长江入海口南岸。地处北纬31°20′～31°45′，东经120°58'～120°20′。东与上海市崇明岛隔江相望，南邻上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市，西距苏州市中心57千米。全市土地总面积809.93平方公里。

气候属北亚热带南部湿润气候区，其特点是光照充足，四季分明，春秋季冷暖多变，夏季炎热多雨，冬季寒冷少雨。雨水充沛，年平均气温15.8℃，生长期年平均263天，无霜期年平均229.9天，年平均日照时数 2013小时，年平均降水量1100.9毫米，年平均降雨日数为127.6天。

太仓市属长江三角洲冲积平原。全境地势平坦，自东北向西南略呈倾斜。以吴塘为界，东部为沿江平原，海拔3.5～5.8米，西部为太湖水网平原，低洼圩区，海拔2.4～3米。地貌属典型的沿江平原，地质构造相对稳定。

全市土壤为水稻土和潮土2个土类，5个亚类，9个土属，29个土种，各镇均有分布，约占耕地面积一半多。

太仓市属长江、太湖水系，水网稠密，河流纵横，有村级以上河道1500余条，长约2000多公里，主要河流呈东西、南北走向。全市水面面积（扣除长江水域面积）为91.26平方公里，水资源十分丰富。

        - 社会经济概况

太仓市现辖城厢、浮桥、璜泾、双凤、沙溪、浏河6个建制镇，1个国家级开发区，1个省级开发区。2015年末，户籍人口47.96万人，城镇化率为70.26%；常住人口70.95万人，城镇化率66.28%。

2015年实现地区生产总值1100.08亿元，按可比价格计算，比上年增长7.1%。其中，第一产业增加值37.21亿元，增长3.4%；第二产业增加值564.53亿元，增长6.8%；第三产业增加值498.34亿元，增长7.8%。按常住人口计算，人均地区生产总值155159元，折合当年平均汇率为24912美元，超过高收入国家标准线（11906美元）。第一产业增加值占地区生产总值的比重为3.4%，第二产业增加值比重为51.30%，第三产业增加值比重为45.30%。

## 土地利用现状

        - 土地利用结构

根据2015年度土地变更调查成果，全市土地总面积80992.92公顷。其中：耕地总面积25640.69公顷，占土地总面积的31.65%；园地总面积1918.54公顷，占2.37%；林地总面积30.98公顷，占0.04%；城镇村及工矿用地总面积20347.83公顷，占25.12%；交通运输用地总面积4602.60公顷，占5.68%；水域及水利设施用地总面积27498.76公顷，占33.96%；其他土地总面积953.92公顷，占1.18%。

根据2014年耕地质量更新评价成果，全市耕地分为五等和六等地，其中五等耕地面积为5162.29公顷，占19.86%，六等耕地面积为20835.23公顷，占80.14%。

        - 土地利用特征

（1）农用地利用结构待提升，具有一定的整理潜力

全市农用地35003.36公顷，其中耕地面积25640.69公顷，占农用地面积的73.25%，其他农用地7413.15公顷，占21.18%。农村道路、田坎、沟渠总面积2943.49公顷，占农用地的8.41%，占比大，具有一定的可整理为耕地的潜力。

（2）建设用地利用率低，空间布局零散

城镇、农村居民点、独立工矿等用地内涵挖潜不足，内部闲置地、空闲地未得到充分利用，尤其是农村居民点用地和低效工业用地布局较分散，土地利用率和集约化程度都有待提高。从空间布局上看，农村居民点用地存在散、小、乱的情况，造成全市建设用地较为零散的空间布局。

（3）未利用地分布广，可开发性低

全市未利用地22246.52公顷，占全市土地总面积27.47%，主要为河流和内陆滩涂，分布遍布全市。从利用上来看可开发性低，由于河道的重要性，以及相关的规划对水利、生态建设的保护要求，造成河流开发性低，保护要求高的现状。

（4）用地需求大，后备资源匮乏

2015年耕地总面积25640.69公顷，全市人均耕地0.54亩，低于江苏平均水平，随着太仓市经济社会的不断发展，城镇、交通建设尤其是工业发展对土地的需求日益增加，土地供需矛盾渐渐突出，同时生态建设等对土地的要求，造成可开发土地后备资源缺乏。

（5）生态建设要求高，用地结构需调整

农业现代化进程加快，对于规模化发展要求高，目前细碎化的耕地现状难以满足要求。同时由于海绵城市、现代田园城等新型生态城市建设，对于河流、生态、景观等用地需求加大，对于调整用地结构的要求也越来越迫切。

## 上一轮规划实施评价

        - 上轮土地整治完成情况

根据统计，太仓市“十二五”期间（2011-2015年）下达指标补充耕地148.14公顷，通过土地整治占补平衡项目共补充耕地388.32公顷，完成率262.13%。通过增减挂钩项目共新增耕地676.38公顷，通过工矿废弃地复垦共新增耕地1.97公顷。通过高标准农田建设累计建成高标准农田11126.67公顷（16.69万亩），完成下达指标10840公顷（16.26万亩），累计完成度102.64%。土地整治工作在保护耕地和节约用地、促进新农村建设和城乡融合发展等方面发挥了重要作用，取得了显著成效。

        - 上轮土地整治实施成效

（1）稳定了耕地数量，提高了耕地质量

通过土地整治，实施占补平衡类项目147个，补充耕地388.32公顷，保证了耕地数量基本稳定。通过完善农田基础设施，建成高标准农田11126.67公顷，提高了耕地质量，增加了粮食产能。

（2）优化了土地利用布局，促进了城乡融合发展

全市通过农村建设用地整理，既优化了土地利用结构，又拓展了城乡发展空间，促进了城镇发展，获得的土地增值收益返还农村，有力地促进了新农村建设和城乡融合发展。

（3）改善了农村生产生活条件，促进了美丽乡村发展

全市土地整治改善了农业生产条件，达到农民增收、农业增效和农村发展，提高了农民住房条件、农村基础设施和公共服务设施水平，改变了农村散、乱、差的面貌。

（4）改善了土地生态环境，促进了生态文明建设

通过采取工程、生物等土地整治措施，恢复了地表植被，使农村生态环境得到有效治理。有效遏制了生态退化和环境污染，改善了区域生态环境，保护了区域生态系统。

        - 上轮土地整治存在问题

- 土地生态整治有待进一步完善

“十二五”土地整治与综合性土地整治内容和工程技术以及生态文明建设时代要求相比，土地整治在促进生态环境提升方面仍然存在较大差距。

- 整治资金稳定性有待进一步提高

当前土地整治资金主要来源于政府财政投入，资金筹措渠道有限。此外虽然加大了涉农资金的投入，但因为资金来源渠道不一，归口管理部门不同，在前期规划编制中未形成有效的沟通机制，各部门规划未形成有效对接，致使整治相关资金分散管理、效益不高。

- 缺乏占补平衡质量评估机制

上一轮土地整治“重数量，轻质量”，片面的最求新增耕地数量，忽略新增耕地质量，如何做到做到“占优补优，占水田补水田”的占补平衡要求，是当前面临的主要问题，切实开展耕地质量动态监测，落实耕地质量评定机制，是对“三位一体”建设的具体细化。

## 土地整治面临形势

        - 面临的机遇

（1）助力乡村振兴，推进农业现代化

党的十九大报告明确要求，实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策措施，加快推进农业农村现代化。土地整治及相关涉农项目建设，是促进农村地区共同建设小康社会的重要途径，开展土地整治和高标准农田建设，优化用地格局，打好产业发展的基础。

（2）推进供给侧改革，提高用地效率和优化用地布局

太仓土地开发强度已逼近资源环境承载力上限，土地增量供给空间与经济发展用地需求矛盾突出，土地粗放利用方式和土地消耗型的经济发展方式难以为继。根据江苏省节约集约“双提升”行动计划要求，新常态下需要通过土地宏观调控，促进经济结构优化升级，通过增减挂钩规划、工矿废弃地复垦、城镇低效用地再开发、“三优三保”行动等盘活现有建设用地资源，优化用地结构和布局，提高土地利用效率。

（3）推进生态文明建设，加强生态国土建设

随着城镇化的快速推进，建设空间快速扩张，导致生态空间被大量挤占，地表的硬质化、水体污染、土地污染等直接带来各类生态环境问题。通过土地整治提高土地资源环境承载能力，为生态建设提供更多空间。通过开展“山水林田湖城村”综合整治，进行毁损土地复垦，推进绿色矿山建设，优化国土资源空间格局，加强土地生态建设和保护，推动形成绿色发展方式和生产方式。

        - 面临的挑战

（1）宜耕后备资源短缺，开发难度加大

自各项土地整治项目实施以来，全市投资低、见效快、效益好的宜耕后备资源已基本开发殆尽，受自然生态和项目所在地灌排配套设施影响制约，宜耕后备资源短缺。

（2）用地供需矛盾突出，耕地占补平衡不匹配

随着全市经济的迅速发展和人口的不断增长，对土地的需求日益增加，用地供需矛盾依然突出。根据历年农转用情况，建设占用的耕地规模大、质量高，而全宜耕后备资源匮乏，补充耕地数量有限，难以满足自身建设占用耕地“占一补一，占优补优”的要求。

（3）生态国土建设要求高，转型发展迫切

土地整治生态转型是土地整治发展的新趋势。根据中央政策要求，土地整治已由以增加耕地数量为主向数量管控、质量管理、生态管护“三位一体”综合管理转变，但目前土地整治仍存在生态系统思维不足、理论方法与技术体系不完善、生态化的新材料和新工艺欠缺、生态化应用实践不足、对乡村文化关注不够等问题，传统的土地整治模式已不能满足现代土地整治工作的需要。

# 整治原则与目标

        - 土地整治原则

（1）保护优先。围绕落实国家粮食安全战略，坚持最严格的耕地保护制度，以大规模建设高标准农田为重点，合理安排土地整治重点区域和重大工程；围绕国土生态安全建设，大力推进土地整治、中低产田改造和高标准农田建设；构建区域生态安全格局，增强土地生态服务功能，筑牢生态安全屏障，提高国土资源综合承载能力。

（2）城乡融合。坚持区域协同、城乡一体，以节约集约用地为核心，统筹安排城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用、城镇低效用地再开发、三优三保规划等活动，调整优化城乡建设用地结构布局，促进土地要素在城乡间有序流转，助推产业融合发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进新型城镇化发展和美丽乡村建设。

（3）节约集约。进一步优化国土空间开发格局，健全土地节约集约利用体制机制，切实做好保护资源、节约集约、维护权益、改革创新的全面部署，实现节地水平和产出效益“双提升”的目标。

（4）维护权益。坚持农民主体地位，尊重农民意愿，保障农民的知情权、参与权、监督权和受益权，切实维护农村集体经济组织和农民合法权益；坚持工业反哺农业、城市支持农村，加大新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费和增减挂钩收益对农村的投入，鼓励社会资本投向农村，改善农民生产生活条件，保证农民共享工业化、城镇化发展成果。

（5）政府主导。坚持政府主导、国土搭台、部门协同、上下联动、公众参与的工作机制，加强政府的组织领导，强化部门合作，有效发挥整体联动的综合效应；建立健全激励机制，充分调动社会各方和农民的积极性、主动性，推进土地综合整治。

（6）因地制宜。立足地方经济社会发展水平，顺应人民群众改善生产生活条件的期待，统筹安排、突出重点、循序渐进推进各项土地整治活动，避免不顾实际大拆大建，增加人民生活负担。

        - 土地整治目标

（1）推进高标准农田建设

全面落实“藏粮于地、藏粮于技”的战略，全面推进田、水、路、林、村土地综合整治，加快推进高标准农田建设，推进耕地质量提升。规划“十三五”期间，全市高标准农田确保建设规模1726.27公顷、力争建设规模4633.33公顷，规划至2020年，全市高标准农田建设累计确保建成13153.33公顷、累计力争建成15540.00公顷。耕地质量等别（国家利用等）在现有基础上平均提高1.0个国家利用等别，土地综合生产能力有所提高。

（2）落实最严格的耕地保护制度

全面落实最严格的耕地保护制度，在保护和改善生态环境的前提下，积极开发宜耕后备资源和土地复垦，补充优质耕地，努力提升耕地质量，确保完成耕地保护任务。规划“十三五”期间，全市通过开发整理复垦补充耕地面积不低于248.10公顷。

（3）规范推进建设用地复垦

稳妥推进农村建设用地和工矿废弃地整理，推进耕地占补平衡指标落实，优化城镇空间格局。规划至2020年，全市建设用地复垦补充耕地不低于750.80公顷。

（4）积极实施“三优三保”行动

守住耕地保护红线、优化国土开发空间格局、提升土地节约集约水平、健全完善富民长效机制，加快实施“三优三保”行动。坚守耕地保护红线、生态保护红线和城市开发边界三条红线，逐步控制开发强度，优化国土空间布局，实现经济社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、生态保护规划等“多规合一”。

# 任务安排

        - 加快推进高标准农田建设

规划期内，全力建设高标准农田，重点建设高标准农田集中区，基本形成以高标准农田集中区为主体的稳产、高产的农田体系。在高标准农田集中区内，采取土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等综合工程整治和生物措施，完善农田布局，提高农田质量，增加有效耕地面积，提升综合生产能力，达到高产、稳产、旱涝保收，为粮食功能区划定做好基础准备。

全市2016-2020年期间安排建设高标准农田总规模为2337.11公顷，确保建设1726.27公顷高标准农田指标，完善配套设施，提高1.0个耕地质量等别。

高标准农田建设标准按《高标准基本农田建设通则 》（GBT 30600-2014）实施。加强建设与管理，建立政府主导、集体经济组织管理、农户和专业管护人员实施的管护体系；强化土地持续培育，有针对性地采取培肥地力等措施，稳步提高高标准农田产能，持续、永久发挥高产出效能。

        - 加强耕地“三位一体”建设

落实最严格的耕地保护制度，补充优质耕地，强化耕地质量建设，实行耕地修复与生态管护。第一，加大农用地整理，增加有效耕地面积，同时拓宽补充耕地途径，在土地适宜性评价和保护改善生态环境的前提下科学合理补充耕地数量，确保全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡。第二，大力开展旱地改水田和中低产田提质改造建设，有效提高土地的产出效益，形成稳定的生产能力，做到藏粮于田，落实占水田补水田。第三，积极开展耕地质量提升建设工程，全面推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，严格落实占优补优。强化土地整治新增耕地的后期培肥改良，提高补充耕地质量和成果，强化耕地质量建设。依据农用地分等定级技术规范、标准进行补充耕地质量评定，完善耕地质量等别评价体系，建立土地综合整治项目耕地质量等别评定制度和等级定期更新、动态监督管理制度，实现耕地质量数量并重管理。第四，综合采取工程、生物、农艺等措施，开展耕地修复与生态管护。通过深耕深松、土壤改良、保护性耕作等技术，加深农田耕作层，消除土壤障碍因子，提高养分水分保蓄能力。通过增施有机肥料、秸秆还田等方法增加土壤有机质含量，提高耕地肥力水平和产出能力。积极开展土地污染防治，建立污染土地风险评估和环境现场评估制度，形成耕地质量监测网络和预警体系，提高耕地质量监管水平和预测预警能力。

        - 积极开展其他农用地整理

在稳定和增加耕地面积的基础上，合理配置其他农用地。充分利用荒山、荒地、滩地发展经济作物，开展植树造林活动，发展绿色产业，努力提高土地利用效率和效益。推进养殖水面综合整治，促进农业多种经营。加强低效园地、林地整理，积极开展中低产园地整治，完善配套基础设施，稳步提高园地单产和效益；根据农业产业布局，引导新建园地集中布局，集约发展。

对现有的中低产田和低洼易涝地进行“旱改水”改造，。

        - 积极推进生产建设损毁土地复垦

按照“统筹规划﹑突出重点﹑用途适宜﹑经济可行”的要求，积极推进生产建设损毁土地复垦。在调查评价已损毁土地复垦潜力的基础上，综合考虑土地损毁前的特征和损毁类型、程度和复垦的可行性等因素，尊重自然规律，因地制宜恢复利用，合理安排复垦土地的利用方向、规模和时序，组织开展土地复垦工程。按照“谁损毁、谁复垦”的原则，由造成土地破坏的单位按照规定履行复垦义务，落实土地复垦责任。全市2016-2020年期间安排复垦废弃、损毁、闲置土地规模为727.12公顷，补充耕地654.41公顷。

### 及时开展自然灾害损毁土地复垦

根据洪涝、台风等自然灾害损坏土地情况，有针对性的采取措施及时复垦。综合考虑土地利用特征和损毁的类型、程度和复垦的可行性因素，尊重自然规律和生态改善，在统一规划的前提下，因地制宜恢复利用。并加大自然损毁土地复垦的资金投入，鼓励土地权利人自行复垦。

        - 全面做好临时用地土地复垦

为了落实最严格的耕地保护制度，对于由于基础设施和安居工程等附属设施占用耕地的，应及临时用地时做好临时用地复垦，按照因地制宜，宜耕则耕、宜林则林、宜渔则渔、宜建则建的原则，由占用土地的建设单位履行土地复垦义务。

为确保临时用地复垦工作顺利实施，应切实加强监督机制建设，将临时用地复垦纳入工程监理范围，发现问题，及时责令整改。要实行领导责任制，由建设单位负总责，加强业主、设计单位、施工单位、监理单位之间的沟通，切实加强土地复垦的监督检查。在土地复垦过程中，应推广先进的土地复垦工程和生物技术，恢复土地的生产生态功能。

        - 适度推进宜耕后备资源开发利用

在保护生态环境前提下，合理、适度开发宜耕未利用地，落实耕地占补平衡，主要开发荒滩地。根据各镇（区）宜耕后备土地资源情况，全市2016-2020年安排开发宜耕后备土地493.07公顷，补充耕地443.77公顷。

土地开发标准按《江苏省土地开发整理工程建设标准》。实施策略：明确土地开发方向与重点，根据土地开发潜力，太仓市宜耕后备土地资源开发的重点是河流水面和内陆滩涂。组织实施土地开发重点工程，对土地面积较大、开发工程较复杂、影响面积大的宜耕未利用地列为重大工程，编制开发规划和工程设计，采取政府主导、企业运作模式实施项目开发。加强土地开发控制，在保护生态环境前提下，开展宜耕未利用地的开发规模、土地用途、环境作用、社会影响、经济效益、后续管理、操作模式等适宜性评价，在最佳综合效益前提下进行开发。

        - 稳妥推进农村建设用地整理

以城乡一体化为目标，统筹发展为出发点，城乡建设用地增减挂钩和“三优三保”行动为平台，“山水林田湖村城村”综合整治为手段，规范有序推进农村建设用地整理，达到优化城乡用地布局与结构，合理利用资源，提高节约集约水平，改善农村生产生活环境，助力乡村振兴，促进城镇化、工业化、农业现代化发展。

根据实地调查，全市2016-2020年期间安排农村建设用地整理规模4961.78公顷，补充耕地4465.60公顷。其中“三优三保”行动开展整理项目1474.96公顷。

复垦标准按《江苏省土地开发整理工程建设标准》。以经济社会发展规划和土地利用总体规划为依据，以镇村布局规划为指导，与有关规划相衔接，合理确定规模、位置、时序；全市充分考虑与特色村庄保护、生态环境建设相协调，保留有特色传统的村庄，保护自然和人文景观及生态环境，实现自然和人文环境的和谐；切实维护农民权益，达到农民自愿、自主、自治。整理所获土地增值收益及时返还农村，用于支持农业、农村发展和改善农民生活条件；以新农村建设为手段，首先加强散乱、闲置、废弃、低效利用的农村建设用地整理，促进居住相对集中，产业相对集聚。

### 积极开展工矿废弃地复垦

以全市生态安全和经济效益为前提，变废为宝综合利用，依据“宜农则农，宜建则建，宜园则园、宜林则林”的原则，工矿废弃地整理要突出生态保护和水土保持，发挥工矿复垦综合效益，缓解建设用地紧缺矛盾。根据各镇（区）城镇废弃工矿建设用地情况，全市2016-2020年安排工矿废弃地复垦84.67公顷，补充耕地71.97公顷。其中“三优三保”行动开展工矿废弃地复垦整理37.04公顷。

        - 有序推进城镇低效建设用地再开发

落实最严格的节约用地制度，顺应现代化发展趋势，适应产业结构调整、创新发展、城镇空间布局优化的要求，实行节约优先战略，加强城镇低效利用、闲置、批而未用土地的调整盘活工作，按照城镇建设规划进行再次开发利用。重点实施不符城镇功能定位、基础设施落后、人居环境较差、布局紊乱等区域的更新改造，尤其是对不符产业转型升级、低效利用的工业闲散地进行土地置换和对“城中村”进行更新改造，以优化用地布局，提高土地使用效率，提升城镇环境。全市2016-2020年安排实施城镇低效建设用地再开发面积166.55公顷。

        - 加强生态型土地整治建设

大力加强生态型土地整治，规划设计时要融入对整治区域的生态设计。在开展土地利用布局和调整、基础设施建设与提升等传统土地整治的同时，将乡村景观提升、历史文化遗产保护、生态网络、水土安全等理念融合到整治项目中，以当地特有资源为基础，打造独特的水源保护地、生态旅游、环境整治等生态型土地整治模式。通过土地生态化整治，推进土地生态网络体系建设，实现整治区“人地和谐”与生态环境持续良性发展，为实现“现代田园城、美丽新太仓”、“百步见景、千步见园，城在田中，园在城中”的目标铺路，继续推进“绿色太仓”建设。

# 第五章 项目安排

        - 土地整治项目总体安排

至2020年，全市共安排土地整治项目283项，总建设规模8770.31公顷，其中高标准农田建设项目12项，农村建设用地整理项目149项，土地复垦项目58项，宜耕后备土地资源开发项目38项，工矿废弃地整理项目10项，城镇低效建设用地再开发项目16项。

        - 高标准农田建设项目

规划期间，实施高标准农田建设项目12项，主要位于璜泾镇、沙溪镇，总规模2337.11公顷，可补充耕地23.37公顷，建成高标准农田1940公顷（2.91万亩），总投资约10517万元。

高标准农田建设项目要按照农田布局集中、灌排设施配套、土地平整肥沃、田间道路畅通、农田林网健全、生产方式先进、产出效益较高的要求，整体推进“山水林田湖城村”综合整治，形成基础设施齐全、土地集约、利于发展现代规模农业，高产、稳产的永久性良田。

        - 土地复垦项目

规划期间，实施58个土地复垦项目，主要位于沙溪镇和璜泾镇。总复垦面积为727.12公顷，可补充耕地654.41公顷，总投资约10863万元。项目主要分布在沙溪镇和双凤镇。典型项目如：

太仓市浏河镇浏南村土地复垦项目，位于浏河镇浏南村，复垦规模为3.06公顷，可补充耕地2.75公顷，总投资46万元。

太仓市浏河镇新闸村土地复垦项目。位于浏河镇新闸村，复垦规模为3.13公顷，可补充耕地2.82公顷，总投资47万元。

太仓市城厢镇万丰村2018年土地复垦项目，位于城厢镇万丰村，复垦规模为13.21公顷，可补充耕地11.89公顷，总投资196万元。

太仓市璜泾镇长洲等村土地复垦项目，位于璜泾镇长洲村等村，复垦规模为0.92公顷，可补充耕地0.83公顷，总投资14万元等。

        - 宜耕后备土地资源开发项目

规划期间，实施38个土地开发项目，总开发规模为493.07公顷，可补充耕地443.77公顷，总投资约8862万元。项目主要分布在浮桥镇和浏河镇，典型项目如：

太仓市浏河镇万安村2018年土地开发项目，位于浏河镇万安村，开发规模为31.77公顷，可补充耕地28.59公顷，投资572万元。

太仓市城厢镇岳南村、小桥村2017年土地开发项目，位于城厢，开发规模为18.68公顷，可补充耕地16.81公顷，投资336万元。

太仓市浮桥镇茜泾村、杨林村2018年土地开发项目，位于浮桥镇，开发规模为35.08公顷，可补充耕地31.57公顷，投资630万元。

太仓市浏河镇浏南村2019年土地开发项目，位于浏河镇，开发规模为14.23公顷，可补充耕地12.80公顷，投资254万元等。

        - 农村建设用地整理项目

规划期间，以城乡建设用地增减挂钩为平台，实施农村建设用地整理项目149个（其中“三优三保”行动的建设用地整理地块涉及项目100个），总规模为4961.78公顷，总投资约148868万元。项目主要分布在沙溪镇、浏河镇和璜泾镇等。典型项目如：

太仓市经济开发区洙桥社区挂钩复垦项目，位于经济开发区，复垦规模为2.57公顷，可补充耕地2.31公顷，投资78万元。

太仓市浏河镇新闸村挂钩复垦项目，位于浏河镇，复垦规模为3.39公顷，可补充耕地3.05公顷，投资102万元。

太仓市城厢镇太丰社区三优三保复垦项目，复垦规模41.97公顷。

太仓市浮桥镇方桥村2019年挂钩复垦项目，复垦规模28.66公顷等。

        - 工矿废弃土地复垦项目

规划期间，实施10个工矿废弃地复垦项目（“三优三保”行动的建设用地整理地块涉及6个项目），总建设规模为84.67公顷，可补充耕地71.97公顷，总投资约3174万元。项目主要分布在浏河镇和浮桥镇等。典型项目如：

太仓市浮桥镇2018年三里村城镇工矿建设用地整理项目，位于浮桥镇三里村，建设规模为2.41公顷，投资约91万元。

太仓市沙溪镇2018年新建村城镇工矿建设用地整理项目，位于沙溪镇新建村，建设规模为4.38公顷，投资约164万元。

太仓市双凤镇2018年凤中村城镇工矿建设用地整理项目，建设规模6.98公顷等。

# 投资及效益

## 投资与筹措

        - 投资估算

参考太仓市已实施土地整治项目投资情况综合估算静态投资。实施整治规划，至2020年需投资18.2284亿元，其中：

高标准农田建设项目：平均单位整理投资4.5万元/公顷，整理规模为2337.11公顷，需投资1.0517亿元，占总投资的5.77%。

土地复垦：平均单位复垦投资15万元/公顷，复垦规模为727.12公顷，需投资1.0863亿元，占总投资的5.96%。

宜耕后备土地资源开发：平均单位开发投资18万元/公顷，开发规模为493.07顷，需投资0.8862亿元，占总投资的4.86%。

农村建设用地整理：平均单位整理投资30万元/公顷，整理规模为4961.78公顷，需投资14.8868亿元，占总投资的81.67%。

工矿废弃地复垦整理：平均单位整理投资37.5万元/公顷，整理规模为84.67公顷，需投资0.3174亿元，占总投资的1.74%。

        - 资金筹措

土地整治投入资金主要来源于新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地复垦费、用于农业土地开发的土地出让金收入、城乡建设用地增减挂钩指标收益、相关部门的涉农资金；社会资金则主要源于政府或民间的招商引资及银行融资。

新增建设用地土地有偿使用费：根据近几年新增建设用地土地有偿使用费征收标准和等别征收情况，预计可筹措2.56亿元。

耕地开垦费：根据《省物价局、省财政厅关于调整耕地开垦费标准的通知》（苏价服〔2015〕361号），以及近几年耕地开垦费的征收情况，预计筹措1.65亿元。

土地复垦费：根据《土地复垦条例》，预计可筹措0.45亿元。

土地出让金收益：根据《关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（国发〔2004〕8号）规定，按提取15%计算，预计可筹措2.61亿元。

农业重点开发建设资金：根据《省政府关于筹集农业重点开发建设资金的暂行规定》（苏政发〔1991〕148号）要求，预计筹措农业重点开发建设资金约0.72亿元。

省、市级财政拨款：上级部门用于高标准农田建设、增减挂钩等专项资金预计可获3.6亿元。

县级补偿资金：预计县级补偿用于土地整治资金约6.46亿元。

多部门投入资金：预计可筹措0.4亿元。

“十三五”期间，通过新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地复垦费等各部门涉农资金筹措预估可在18.45亿左右，其余资金鼓励采取政府和社会资本合作（PPP）模式、以奖代补等方式，根据太仓市《关于进一步加强农村土地经营权规范流转的补充意见》文件，引导农村集体经济组织、农民和新型农业经营主体等，通过市场化运作投资或参与土地整治项目，让参与投入主体共享收益。

为保障土地整治的顺利实施，土地整治资金采取以政府财政支出为主导，农村集体经济组织投入和社会融资作补充的方式进行筹措。土地整治资金需要全盘考虑，各方联动，形成多元化的投资渠道。

## 效益分析

        - 经济效益

（1）稳定粮食产能，缓解用地矛盾

强化农业生产基础，提高粮食生产能力。通过土地整治，提升耕地质量等级，增加粮食生产能力，实现“藏粮于地”，“十三五”期间，全市将确保完成1726.27公顷高标准农田建设，耕地质量等别提高1.0个等，提高粮食产能，为粮食安全做出了贡献。通过土地开发整理复垦项目的实施，可补充耕地面积1098.17公顷。土地整治的实施，改善了农业生产条件，极大的提高粮食产能，降低农业生产成本，增加农民务农收入。规划期内，通过建设用地复垦可以盘活城乡建设用地约5046.45公顷，能有效缓解建设用地供需矛盾，增加当地财政收入和土地出让收益，促进地区社会经济发展。

- 推进农业供给侧改革

通过整治规划，增加绿色优质农产品供给，从生产端、供给侧入手，调整优化农业的结构，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，突出绿色发展，聚力质量兴农，使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。通过提质改造，化肥农药使用量进一步减少，畜禽粪污、秸秆、农膜综合利用水平进一步提高。农业资源要素配置更加合理，农业转方式调结构的政策体系加快形成，农业发展的质量效益和竞争力有新提升，促进稳定粮食生产、推进结构调整、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革。

（3）助力乡村振兴

通过整治规划实行土地整理，促进农业连年丰收、农民收入持续提高、农村社会和谐稳定，为解决“三农”问题打下基础。通过土地整理，加快实施现代农业，促进农村朝着产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求发展，保持农业农村经济发展旺盛活力。

        - 社会效益

（1）推动城镇化、工业化和现代农业建设的进程。

实施《整治规划》将促进实现人口、建设用地向城镇、农业向规模化集聚，推进“三化”进程，改变农村居民点散乱分布和农用地破碎化现象，形成新的城乡空间格局，农用地的集聚化，为农业生产的规模化经营，建设现代农业奠定基础。

（2）优化土地利用结构，提高土地使用效率。

实施《整治规划》，实现建设用地逐步向城镇集聚，为消除城乡二元结构，形成城乡统筹的一体化格局创造了条件，并提高城乡建设用地的节约利用水平；通过综合整治，调整农用地结构，将优化农用地布局，提高农用地利用效益。在建设用地需求强烈和土地资源刚性制约的严峻困境下，实施《整治规划》将有力补充城镇建设用地来源，保障规划期内经济社会发展的用地需求。

（3）增加耕地数量，提高耕地质量，巩固经济社会基础。

实施《土地整治》将为农业规模化、集聚化、机械化提供良好发展平台，为发展高效农业提供基础支撑，也从根本上保障农业生产抗风险能力，保障农业的发展，也稳固了农业在经济社会发展中的基础地位。

（4）改善农村人居环境，提高农民生活水平。

实施《整治规划》，进行综合整治，带动全面整治农村环境，彻底改善农村居住环境，完善基础设施和公共服务设施体系，提高服务水平，从而提高农村居住生活水平与质量，改变农村传统生活方式；通过土地整治为拆迁户和农村劳动力提供转移到城镇从事二、三产业，过着与城镇居民同等生活的空间。

        - 生态效益

《整治规划》以统筹规划为手段，整体推进土地综合整治，将推动“山水林田湖城村”综合整治，全面提高农村生产、生活、环境水平，促进城乡和谐、协调发展。

《整治规划》提出的基本形成高产、稳产农田体系，城乡建设用地结构与布局得到优化，土地集约利用水平显著提高”的土地整治目标，对土地生态环境的改善有着积极地意义和显著的作用。建设高产、稳产农田体系，包含着强化农田的工程、生物基本建设和农林水路的综合整治，有效改善水环境和土壤环境，增加农田的抗风险能力，提高农田的质量与产能，这将大大提高土地生态功能，有效保护土地生态环境。土地利用结构与布局的调整优化是对土地资源的重新配置与优化，解决建设用地、农用地混杂而造成的土地使用破碎化和相互影响与污染，有助集中整治或处理各类土地使用造成的生态环境问题，并极大改善大地景观。

《整治规划》严格规定在生态敏感区，包括自然保护区和农业生态区禁止从事与区域主体功能无关或相悖的土地整治活动，对稳定全市生态保障空间，保护区域内原有生态环境，保障土地资源可持续利用具有重大作用。

农用地、农村建设用地整理，土地复垦和土地开发，可达到改善土壤性状，提高土壤质量和肥力，提高大气、水体总体环境质量，提高大地景观整体性和美观度。

# 第七章  实施保障措施

        - 强化管理机制和公众参与，保障规划实施

加强组织领导。市、镇两级政府成立由政府主要领导任组长，有关部门负责人参与的土地整治工作领导小组，领导、统筹、组织、协调土地整治工作，决策有关事项。

实施共同责任制。建立“政府主导、国土搭台、部门合作、公众参与”的工作机制，落实土地整治共同责任，领导小组与各有关部门及镇签订责任状，并作为绩效考核的重要内容。

加强公众参与。强化土地整治的公众参与，明确土地整治中公众参与的职责与权益、内容与形式、渠道与途径，建立公众参与制度，包括专家咨询制度和部门协调机制，发挥规划实施中的专家指导、部门联合的作用。健全土地整治公示制度、听证制度，及时将土地整治有关规划设计及调整、项目实施、竣工验收等信息，向社会公开，广泛听取意见，提高土地整治的社会基础；采取各种有效方式，加大宣传力度，增大群众对土地整治的支持和参与程度，使土地整治成为全社会的共同行动。

        - 完善规章制度和目标责任，规范规划实施

完善地方土地整治规定。根据国家、省有关土地整治的法律法规、方针政策制订、实施适应本地区实际情况的土地整治实施办法或规定，包括农村土地退出规定，拆迁安置、权属调整等补偿标准。

实施目标责任制。强化实施土地整治工程有关部门、人员的责任，实行目标责任管理制度。每一项工程都明确相应的责任部门和责任人，签订合同明确有关目标、责任与权益。对于没有完成年度土地整治任务或不按规划要求开展土地整治工作的，原则上不安排下年度用地审批。并将土地整治项目工程质量、资金和进度等的管理工作完成情况作为干部考核的重要内容。

实施激励机制。建立土地整治经济奖惩制度，加大对土地整治重点地区的经济支持，对履行土地整治任务的镇（区）、农村集体经济组织和农户实行经济与精神奖励。

健全规划实施监管体系。建立土地整治项目从立项、可行性研究、规划、设计、项目实施到竣工验收的全过程管理机制，实施土地整治项目的全过程、全方位跟踪管理。

        - 创新整治模式和筹资渠道，支撑规划实施

探索土地整治运作模式。探索土地整治市场化运作机制，实行“政府引导监管、企业投资实施、农民投工投劳”的产业化土地整治模式。按照规划确定的相应指标，制定土地整治年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位，建立规划实施绩效考核和责任追究机制。

统筹筹措整治资金。建立和完善对土地整治特别是农用地整理的财政补贴机制，加大对承担保护任务方的一般性财政转移支付力度。建立经济市场化机制，广开土地整治融资渠道，整合农业综合发展、农业生产发展、水利发展、林业改革发展、农村社会发展、扶贫开发及其他等六大类资金，形成以政府资金为主导，吸收社会投入的土地整治多元化资金保障体系；设立土地整治专项资金，严格按照《江苏省土地开发整理项目实施管理暂行办法》规定，强化土地整治资金管理，统筹安排各类涉农资金用于土地整治，实行专款专用。

        - 编制相应规划和实施计划，有序规划实施

健全土地整治规划体系。根据土地利用总体规划和土地整治规划，编制土地复垦、后备土地资源开发、城乡建设用地增减挂钩、废弃地复垦等专项规划，完善土地整治规划体系。

编制年度实施计划。根据土地整治规划确定的目标、任务和时序，编制土地整治年度实施计划，具体落实实施土地整治规划确定的任务。

制订土地整治操作规程。根据土地整治工作全过程情况，制订土地整治项目从立项到后续管理的规章和操作流程，使土地整治操作程序规范化。

        - 提高业务建设和管理水平，高效规划实施

建立信息化管理模式。加大管理信息系统建设，通过RS对土地整治规划实施情况的快速动态监测以及GPS、GIS的技术支撑，建立动态监测信息系统，保证各级政府能够及时准确有效获取土地整治规划实施状况的资料，实施项目信息网上报备，有效监督土地整治项目实施并且及时制止违反土地整治规划的行为，从而保障土地整治规划顺利实施。

提高管理水平。加强土地整治专业教育和培训，提高土地整治管理、技术人员的业务素质和管理水平。

# 第八章 附  则

        - 规划适用范围

《整治规划》是太仓市土地整治的规范性文件，在市域范围内从事各项土地整治活动，均应遵守本规划。

        - 规划法律效力

《整治规划》由规划文本、规划图件、规划数据库和规划说明组成。规划文本、规划图件和规划数据库具有同等法律效力。

        - 规划实施期限

《整治规划》自批准之日起实施。

        - 规划实施主体

《整治规划》由太仓市人民政府组织实施，太仓市国土资源局负责解释。

# 表  格

表1  太仓市土地利用现状表

表2  太仓市土地整治规划控制指标表

表3  太仓市高标准农田建设指标表

表4  太仓市土地整治补充耕地指标分解表

表5  太仓市土地整治潜力汇总表

表6  太仓市土地整治项目表

表1  太仓市土地利用现状表

| 一级类 | 二级类 | 面积 (公顷） | 比例 （%) | 一级类 | 二级类 | 面积 （公顷） | 比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 水田 | 18752.40 | 23.15 | 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 21670.32 | 26.76 |
|  | 水浇地 | 19.16 | 0.02 |  | 湖泊水面 | 0.00 | 0.00 |
|  | 旱地 | 6869.13 | 8.48 |  | 水库水面 | 150.79 | 0.19 |
| 园地 | 果园 | 269.07 | 0.33 |  | 坑塘水面 | 3998.45 | 4.94 |
|  | 茶园 | 0.00 | 0.00 |  | 沿海滩涂 | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他园地 | 1649.47 | 2.04 |  | 内陆滩涂 | 576.2 | 0.71 |
| 林地 | 有林地 | 30.98 | 0.04 |  | 沟渠 | 729.02 | 0.90 |
|  | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 |  | 水工建筑用地 | 373.98 | 0.46 |
|  | 其他林地 | 0.00 | 0.00 |  | 冰川及永久积雪 | 0.00 | 0.00 |
| 草地 | 天然牧草地 | 0.00 | 0.00 | 其他 土地 | 设施农业用地 | 471.21 | 0.58 |
|  | 人工牧草地 | 0.00 | 0.00 |  | 田坎 | 482.31 | 0.60 |
|  | 其他草地 | 0.00 | 0.00 |  | 盐碱地 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇村及工矿用地 | 城市 | 2489.00 | 3.07 |  | 沼泽地 | 0.00 | 0.00 |
|  | 建制镇 | 9510.08 | 11.74 |  | 沙地 | 0.00 | 0.00 |
|  | 村庄 | 8012.46 | 9.89 |  | 裸地 | 0.00 | 0.00 |
|  | 采矿用地 | 103.51 | 0.13 |  |  |  |  |
|  | 风景名胜及特殊用地 | 232.78 | 0.29 |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 公路用地 | 2449.65 | 3.02 |  |  |  |  |
|  | 农村道路 | 1732.16 | 2.14 |  |  |  |  |
|  | 机场用地 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地 | 420.79 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |

表2  太仓市土地整治规划控制指标表

单位：公顷

| 指标项 | 规划目标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- |
|  | 公顷 | 万亩 |  |
| 高标准农田 确保完成任务 | 建成面积 | 13153.33 | 19.73 | 约束性 |
|  | 建设规模 | 1726.67 | 2.59 | 约束性 |
| 高标准农田 力争完成任务 | 建成面积 | 15540.00 | 23.31 | 预期性 |
|  | 建设规模 | 4633.33 | 6.95 | 预期性 |
| 经整理的高标准农田 耕地质量提高程度 | 1（个等级） | 预期性 |
| 土地整治补充 耕地任务 | 补充耕地总量 | 998.90 | —— | 约束性 |
|  | 整理复垦开发 | 248.10 | —— | 约束性 |
|  | 建设用地复垦 | 750.80 | —— | 约束性 |

表3  太仓市高标准农田建设指标表

| 乡 镇 | 高标准农田确保建成面积 | 高标准农田确保建设规模 |
| --- | --- | --- |
|  | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 |
| 城厢镇 | 3.60 | 2397.59 | 0.27 | 183.07 |
| 陆渡镇 | 0.38 | 251.33 | 0.09 | 63.17 |
| 浏河镇 | 1.92 | 1277.54 | 0.13 | 85.34 |
| 浮桥镇 | 2.09 | 1393.61 | 0.01 | 6.47 |
| 璜泾镇 | 3.40 | 2263.67 | 0.85 | 568.78 |
| 沙溪镇 | 4.65 | 3099.57 | 1.23 | 819.84 |
| 双凤镇 | 3.71 | 2470.01 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 19.73 | 13153.33 | 2.59 | 1726.67 |

表4  太仓市土地整治补充耕地指标分解表

单位：公顷

| 乡 镇 | 土地整治补充耕地潜力 | 土地整治补充耕地任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 整理复垦开发 | 建设用地复垦 | 合计 | 整理复垦开发 | 滩涂围垦 | 建设用地复垦 |
| 城厢镇 | 2182.10 | 1315.30 | 866.81 | 101.35 | 16.78 | 0 | 84.57 |
| 陆渡镇 | 426.74 | 188.01 | 238.74 | 26.58 | 0.56 | 0 | 26.02 |
| 浏河镇 | 1297.92 | 661.01 | 636.91 | 127.27 | 32.61 | 0 | 94.65 |
| 浮桥镇 | 2743.41 | 1772.33 | 971.09 | 208.29 | 89.28 | 0 | 119.01 |
| 璜泾镇 | 1577.43 | 612.92 | 964.52 | 151.54 | 15.57 | 0 | 135.97 |
| 沙溪镇 | 2979.77 | 1404.74 | 1575.02 | 317.78 | 60.11 | 0 | 257.66 |
| 双凤镇 | 2342.13 | 1647.81 | 694.32 | 66.10 | 33.18 | 0 | 32.92 |
| 总 计 | 13549.50 | 7602.10 | 5947.40 | 998.90 | 248.10 | 0 | 750.80 |

表5  太仓市土地整治潜力汇总表

单位：公顷

| 乡镇 | 农用地整理 | 农村建设用地整理 | 工矿废弃地复垦 | 土地复垦 | 宜耕后备土地资源开发 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整理区面积 | 增加耕地面积 | 整理区面积 | 增加耕地面积 | 整理区面积 | 增加耕地面积 | 复垦区面积 | 增加耕地面积 | 开发区面积 | 增加耕地面积 | 总面积 | 增加耕地面积 |
| 城厢镇 | 1111.98 | 11.12 | 855.05 | 769.54 | 11.76 | 10.00 | 151.87 | 136.69 | 51.44 | 46.30 | 2182.10 | 973.64 |
| 陆渡镇 | 149.77 | 1.50 | 238.74 | 214.86 | 0.00 | 0.00 | 38.24 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 426.74 | 250.78 |
| 浏河镇 | 453.64 | 4.54 | 601.80 | 541.62 | 35.11 | 29.84 | 56.00 | 50.40 | 151.37 | 136.23 | 1297.92 | 762.63 |
| 浮桥镇 | 1239.86 | 12.40 | 953.94 | 858.55 | 17.14 | 14.57 | 98.68 | 88.81 | 433.78 | 390.41 | 2743.41 | 1364.74 |
| 璜泾镇 | 355.58 | 3.56 | 964.52 | 868.07 | 0.00 | 0.00 | 255.43 | 229.89 | 1.91 | 1.72 | 1577.43 | 1103.23 |
| 沙溪镇 | 914.70 | 9.15 | 1562.97 | 1406.67 | 12.05 | 10.25 | 489.07 | 440.16 | 0.98 | 0.88 | 2979.77 | 1867.11 |
| 双凤镇 | 1388.83 | 13.89 | 685.71 | 617.14 | 8.61 | 7.32 | 258.31 | 232.48 | 0.67 | 0.60 | 2342.13 | 871.42 |
| 合计 | 5614.35 | 56.14 | 5862.73 | 5276.46 | 84.67 | 71.97 | 1347.59 | 1212.84 | 640.15 | 576.14 | 13549.50 | 7193.54 |

表6  太仓市土地整治项目表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 | 可补充耕地面积 | 投资规模 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公顷 | 公顷 | 万元 | 年 |
| 0001 | 太仓市经济开发区红庙村挂钩复垦项目（1） | 建设用地整理项目 | 3.13 | 2.82 | 94 | 2016 |
| 0002 | 太仓市经济开发区红庙村挂钩复垦项目（2） | 建设用地整理项目 | 3.26 | 2.93 | 96 | 2016 |
| 0003 | 太仓市经济开发区红庙村挂钩复垦项目（3） | 建设用地整理项目 | 2.44 | 2.20 | 74 | 2016 |
| 0004 | 太仓市经济开发区洙桥社区挂钩复垦项目（1） | 建设用地整理项目 | 2.57 | 2.31 | 78 | 2016 |
| 0005 | 太仓市经济开发区洙桥社区挂钩复垦项目（2） | 建设用地整理项目 | 3.10 | 2.79 | 94 | 2016 |
| 0006 | 太仓市经济开发区洙桥社区挂钩复垦项目（3） | 建设用地整理项目 | 2.35 | 2.11 | 69 | 2016 |
| 0007 | 太仓市浏河镇新闸村挂钩复垦项目（1） | 建设用地整理项目 | 3.39 | 3.05 | 102 | 2016 |
| 0008 | 太仓市浏河镇新闸村挂钩复垦项目（2） | 建设用地整理项目 | 2.55 | 2.30 | 79 | 2016 |
| 0009 | 太仓市浏河镇张桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.19 | 1.07 | 36 | 2016 |
| 0010 | 太仓市璜泾镇荡茜村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.08 | 0.98 | 34 | 2016 |
| 0011 | 太仓市璜泾镇荣文村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.05 | 0.94 | 30 | 2016 |
| 0012 | 太仓市璜泾镇新明村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 2.16 | 1.94 | 66 | 2016 |
| 0013 | 太仓市璜泾镇雅鹿村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.14 | 1.02 | 34 | 2016 |
| 0014 | 太仓市璜泾镇永乐村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.02 | 0.92 | 32 | 2016 |
| 0015 | 太仓市璜泾镇长洲村等村2016年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 121.66 | 109.49 | 3639 | 2016 |
| 0016 | 太仓市璜泾镇长洲村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 0.32 | 0.29 | 10 | 2016 |
| 0017 | 太仓市沙溪镇虹桥村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 4.20 | 3.78 | 126 | 2016 |
| 0018 | 太仓市沙溪镇虹桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.91 | 5.32 | 178 | 2016 |
| 0019 | 太仓市沙溪镇泥桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 4.77 | 4.30 | 141 | 2016 |
| 0020 | 太仓市沙溪镇项桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.34 | 1.20 | 40 | 2016 |
| 0021 | 太仓市双凤镇庆丰村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.59 | 1.43 | 48 | 2016 |
| 0022 | 太仓市城厢镇万丰村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 15.73 | 14.15 | 470 | 2017 |
| 0023 | 太仓市城厢镇永丰村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 19.23 | 17.31 | 578 | 2017 |
| 0024 | 太仓市经济开发区岳南村挂钩复垦项目（1） | 建设用地整理项目 | 2.50 | 2.25 | 76 | 2017 |
| 0025 | 太仓市经济开发区岳南村挂钩复垦项目（2） | 建设用地整理项目 | 1.68 | 1.51 | 51 | 2017 |
| 0026 | 太仓市经济开发区岳南村挂钩复垦项目（3） | 建设用地整理项目 | 1.98 | 1.78 | 60 | 2017 |
| 0027 | 太仓市经济开发区岳南村挂钩复垦项目（4） | 建设用地整理项目 | 2.60 | 2.34 | 79 | 2017 |
| 0028 | 太仓市经济开发区岳南村挂钩复垦项目（5） | 建设用地整理项目 | 3.20 | 2.88 | 95 | 2017 |
| 0029 | 太仓市经济开发区岳南村挂钩复垦项目（6） | 建设用地整理项目 | 13.76 | 12.38 | 412 | 2017 |
| 0030 | 太仓市浏河镇何桥村挂钩复垦项目(3) | 建设用地整理项目 | 4.93 | 4.44 | 150 | 2017 |
| 0031 | 太仓市浏河镇万安村挂钩复垦项目（1） | 建设用地整理项目 | 3.77 | 3.39 | 114 | 2017 |
| 0032 | 太仓市浏河镇万安村挂钩复垦项目（2） | 建设用地整理项目 | 5.02 | 4.52 | 150 | 2017 |
| 0033 | 太仓市浏河镇张桥村挂钩复垦项目(1) | 建设用地整理项目 | 5.09 | 4.58 | 152 | 2017 |
| 0034 | 太仓市浏河镇张桥村挂钩复垦项目(2) | 建设用地整理项目 | 4.25 | 3.83 | 127 | 2017 |
| 0035 | 太仓市浮桥镇九曲建城区挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 0.53 | 0.48 | 16 | 2017 |
| 0036 | 太仓市浮桥镇七丫村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.79 | 1.61 | 54 | 2017 |
| 0037 | 太仓市浮桥镇茜泾村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.05 | 4.54 | 150 | 2017 |
| 0038 | 太仓市璜泾镇鹿河建成区挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.86 | 5.27 | 175 | 2017 |
| 0039 | 太仓市璜泾镇新华村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 2.07 | 1.87 | 64 | 2017 |
| 0040 | 太仓市璜泾镇杨漕村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.38 | 3.04 | 100 | 2017 |
| 0041 | 太仓市璜泾镇永乐村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.70 | 3.33 | 111 | 2017 |
| 0042 | 太仓市沙溪镇凡山村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 2.58 | 2.32 | 78 | 2017 |
| 0043 | 太仓市沙溪镇泰西村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 9.59 | 8.63 | 288 | 2017 |
| 0044 | 太仓市沙溪镇涂松村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 4.86 | 4.37 | 147 | 2017 |
| 0045 | 太仓市沙溪镇中荷村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 6.52 | 5.87 | 196 | 2017 |
| 0046 | 太仓市双凤镇黄桥村等村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 7.00 | 6.30 | 209 | 2017 |
| 0047 | 太仓市双凤镇黄桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 2.23 | 2.01 | 67 | 2017 |
| 0048 | 太仓市双凤镇庆丰村2017年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.06 | 0.95 | 30 | 2017 |
| 0049 | 太仓市双凤镇新闯村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 2.38 | 2.14 | 72 | 2017 |
| 0050 | 太仓市高新区华盛园社区2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.69 | 1.52 | 50 | 2018 |
| 0051 | 太仓市高新区新丰社区2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 7.01 | 6.31 | 209 | 2018 |
| 0052 | 太仓市高新区岳南村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 27.25 | 24.52 | 815 | 2018 |
| 0053 | 太仓市高新区珠江社区2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 0.69 | 0.62 | 20 | 2018 |
| 0054 | 太仓市经济开发区红庙村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 29.71 | 26.74 | 892 | 2018 |
| 0055 | 太仓市经济开发区小桥村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 103.00 | 92.70 | 3090 | 2018 |
| 0056 | 太仓市浏河镇东仓村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 46.44 | 41.80 | 1393 | 2018 |
| 0057 | 太仓市浏河镇何桥村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 58.23 | 52.41 | 1751 | 2018 |
| 0058 | 太仓市浏河镇闸北村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 74.66 | 67.19 | 2242 | 2018 |
| 0059 | 太仓市浮桥镇浪港村等村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 0.95 | 0.85 | 26 | 2018 |
| 0060 | 太仓市浮桥镇时思村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 8.28 | 7.45 | 248 | 2018 |
| 0061 | 太仓市浮桥镇新仓村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.33 | 1.19 | 39 | 2018 |
| 0062 | 太仓市双凤镇黄桥村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 4.28 | 3.85 | 129 | 2018 |
| 0063 | 太仓市双凤镇泥泾村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 8.74 | 7.87 | 263 | 2018 |
| 0064 | 太仓市双凤镇勤力村2018年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.76 | 1.58 | 53 | 2018 |
| 0065 | 太仓市双凤镇庆丰村等村2018年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 14.97 | 13.47 | 447 | 2018 |
| 0066 | 太仓市双凤镇双凤建成区2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.35 | 3.02 | 101 | 2018 |
| 0067 | 太仓市双凤镇新卫村等村2018年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.26 | 4.74 | 161 | 2018 |
| 0068 | 太仓市城厢镇永丰村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.78 | 1.60 | 54 | 2018-2019 |
| 0069 | 太仓市城厢镇2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 32.79 | 29.51 | 984 | 2018-2020 |
| 0070 | 太仓市城厢镇电站、万丰等村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 84.89 | 76.40 | 2547 | 2018-2020 |
| 0071 | 太仓市城厢镇太丰社区三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 41.97 | 37.77 | 1263 | 2018-2020 |
| 0072 | 太仓市城厢镇伟阳社区2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 43.28 | 38.96 | 1299 | 2018-2020 |
| 0073 | 太仓市城厢镇伟阳社区三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 29.25 | 26.32 | 876 | 2018-2020 |
| 0074 | 太仓市浏河镇浏南村2018年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 85.01 | 76.51 | 2544 | 2018-2020 |
| 0075 | 太仓市浮桥镇庵弄村2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 19.17 | 17.25 | 578 | 2018-2020 |
| 0076 | 太仓市浮桥镇丁泾村三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 8.83 | 7.94 | 262 | 2018-2020 |
| 0077 | 太仓市浮桥镇浪港村2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 57.01 | 51.31 | 1710 | 2018-2020 |
| 0078 | 太仓市浮桥镇鹿新村2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 55.24 | 49.72 | 1658 | 2018-2020 |
| 0079 | 太仓市浮桥镇马北村2018-2020年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 36.85 | 33.16 | 1106 | 2018-2020 |
| 0080 | 太仓市浮桥镇七丫、红星等村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 74.54 | 67.08 | 2236 | 2018-2020 |
| 0081 | 太仓市浮桥镇新邵村等村2018年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 177.51 | 159.76 | 5318 | 2018-2020 |
| 0082 | 太仓市浮桥镇杨林村等村三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 24.72 | 22.25 | 742 | 2018-2020 |
| 0083 | 太仓市璜泾镇孟河村等村2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 547.89 | 493.10 | 16433 | 2018-2020 |
| 0084 | 太仓市璜泾镇孙桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 50.36 | 45.33 | 1516 | 2018-2020 |
| 0085 | 太仓市沙溪镇2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1231.10 | 1107.99 | 36928 | 2018-2020 |
| 0086 | 太仓市双凤镇庆丰村等村2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 91.18 | 82.06 | 2737 | 2018-2020 |
| 0087 | 太仓市城厢镇电站村等村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 15.10 | 13.59 | 455 | 2019 |
| 0088 | 太仓市城厢镇东林村三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.41 | 1.27 | 42 | 2019 |
| 0089 | 太仓市城厢镇万丰村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 45.73 | 41.16 | 1378 | 2019 |
| 0090 | 太仓市高新区南郊社区2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.79 | 1.61 | 54 | 2019 |
| 0091 | 太仓市高新区新丰社区2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 14.94 | 13.44 | 448 | 2019 |
| 0092 | 太仓市经济开发区洙桥村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 46.74 | 42.07 | 1397 | 2019 |
| 0093 | 太仓市浏河镇何桥村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.03 | 2.73 | 93 | 2019 |
| 0094 | 太仓市浏河镇万安村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 88.88 | 79.99 | 2666 | 2019 |
| 0095 | 太仓市浏河镇新闸村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 55.53 | 49.98 | 1666 | 2019 |
| 0096 | 太仓市浏河镇张桥村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 51.88 | 46.70 | 1558 | 2019 |
| 0097 | 太仓市浮桥镇方桥村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 31.28 | 28.16 | 937 | 2019 |
| 0098 | 太仓市浮桥镇浮南村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 8.68 | 7.82 | 260 | 2019 |
| 0099 | 太仓市浮桥镇和平村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 75.50 | 67.95 | 2257 | 2019 |
| 0100 | 太仓市浮桥镇红星村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 64.45 | 58.01 | 1932 | 2019 |
| 0101 | 太仓市浮桥镇马北村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 4.21 | 3.79 | 127 | 2019 |
| 0102 | 太仓市浮桥镇七丫、和平等村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 7.32 | 6.59 | 221 | 2019 |
| 0103 | 太仓市浮桥镇七丫村三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 16.02 | 14.42 | 481 | 2019 |
| 0104 | 太仓市浮桥镇三市村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 12.17 | 10.95 | 363 | 2019 |
| 0105 | 太仓市浮桥镇时思村2018-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 85.03 | 76.53 | 2555 | 2019 |
| 0106 | 太仓市浮桥镇时思村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 45.63 | 41.07 | 1370 | 2019 |
| 0107 | 太仓市浮桥镇新仓村三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 6.25 | 5.63 | 186 | 2019 |
| 0108 | 太仓市浮桥镇新邵村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 0.33 | 0.30 | 10 | 2019 |
| 0109 | 太仓市浮桥镇新邵村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 8.24 | 7.42 | 249 | 2019 |
| 0110 | 太仓市沙溪镇半泾村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 22.05 | 19.84 | 666 | 2019 |
| 0111 | 太仓市沙溪镇塘桥村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 16.53 | 14.88 | 494 | 2019 |
| 0112 | 太仓市沙溪镇塘桥村等村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 6.61 | 5.95 | 200 | 2019 |
| 0113 | 太仓市沙溪镇涂松村等村2019年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 53.23 | 47.91 | 1601 | 2019 |
| 0114 | 太仓市双凤镇勤力村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.99 | 3.59 | 118 | 2019 |
| 0115 | 太仓市双凤镇庆丰村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 0.46 | 0.41 | 14 | 2019 |
| 0116 | 太仓市双凤镇双凤建成区2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.06 | 2.75 | 92 | 2019 |
| 0117 | 太仓市双凤镇维新村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 16.05 | 14.44 | 482 | 2019 |
| 0118 | 太仓市双凤镇新湖村2019年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.23 | 2.91 | 97 | 2019 |
| 0119 | 太仓市双凤镇新湖村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 13.51 | 12.16 | 405 | 2019 |
| 0120 | 太仓市双凤镇新卫村等村2019年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 2.04 | 1.83 | 63 | 2019 |
| 0121 | 太仓市浮桥镇三里村三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.62 | 5.05 | 173 | 2019-2020 |
| 0122 | 太仓市双凤镇凤中村2019-2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 9.95 | 8.95 | 300 | 2019-2020 |
| 0123 | 太仓市城厢镇花北村等村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 83.48 | 75.13 | 2504 | 2020 |
| 0124 | 太仓市城厢镇群星社区2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 4.93 | 4.44 | 149 | 2020 |
| 0125 | 太仓市城厢镇胜泾村等村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 33.57 | 30.21 | 1011 | 2020 |
| 0126 | 太仓市城厢镇新毛2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.55 | 4.99 | 166 | 2020 |
| 0127 | 太仓市城厢镇新农村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 60.61 | 54.55 | 1820 | 2020 |
| 0128 | 太仓市城厢镇永丰村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 69.86 | 62.88 | 2097 | 2020 |
| 0129 | 太仓市高新区红庙村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.83 | 1.65 | 55 | 2020 |
| 0130 | 太仓市高新区华盛园社区2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 6.50 | 5.85 | 197 | 2020 |
| 0131 | 太仓市高新区新丰社区2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 51.26 | 46.13 | 1547 | 2020 |
| 0132 | 太仓市高新区珠江社区2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 18.95 | 17.06 | 567 | 2020 |
| 0133 | 太仓市经济开发区2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 31.41 | 28.26 | 940 | 2020 |
| 0134 | 太仓市经济开发区陆渡村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 49.04 | 44.14 | 1474 | 2020 |
| 0135 | 太仓市经济开发区洙泾村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 18.57 | 16.72 | 555 | 2020 |
| 0136 | 太仓市浏河镇新塘村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 12.85 | 11.57 | 385 | 2020 |
| 0137 | 太仓市浏河镇张桥村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 70.06 | 63.06 | 2105 | 2020 |
| 0138 | 太仓市浮桥镇鹿新村2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 25.96 | 23.36 | 780 | 2020 |
| 0139 | 太仓市双凤镇2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 9.43 | 8.49 | 283 | 2020 |
| 0140 | 太仓市双凤镇黄桥村2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 21.31 | 19.18 | 638 | 2020 |
| 0141 | 太仓市双凤镇泥泾村2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 1.63 | 1.47 | 49 | 2020 |
| 0142 | 太仓市双凤镇勤力村2020年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 3.93 | 3.54 | 117 | 2020 |
| 0143 | 太仓市双凤镇庆丰村2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.78 | 5.20 | 172 | 2020 |
| 0144 | 太仓市双凤镇庆丰村2020年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 7.84 | 7.06 | 236 | 2020 |
| 0145 | 太仓市双凤镇庆丰等村2020年挂钩复垦项目 | 建设用地整理项目 | 79.21 | 71.29 | 2371 | 2020 |
| 0146 | 太仓市双凤镇新闯村等村2020年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 10.89 | 9.80 | 328 | 2020 |
| 0147 | 太仓市双凤镇新湖2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 11.70 | 10.53 | 350 | 2020 |
| 0148 | 太仓市双凤镇新湖村2020年三优三保复垦项目 | 建设用地整理项目 | 10.16 | 9.15 | 308 | 2020 |
| 0149 | 太仓市双凤镇新卫村2020年三优三保拆旧复垦项目 | 建设用地整理项目 | 5.42 | 4.87 | 163 | 2020 |
| 0001 | 太仓市浮桥镇2018年三里村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 2.41 | 2.05 | 91 | 2018 |
| 0002 | 太仓市双凤镇2018年凤中村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 6.98 | 5.93 | 262 | 2018 |
| 0003 | 太仓市双凤镇2018年黄桥村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 1.63 | 1.39 | 61 | 2018 |
| 0004 | 太仓市城厢镇2018年新农村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 11.29 | 9.60 | 423 | 2018-2019 |
| 0005 | 太仓市沙溪镇2018年松南村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 7.67 | 6.52 | 287 | 2018-2019 |
| 0006 | 太仓市沙溪镇2018年新建村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 4.38 | 3.73 | 164 | 2018-2019 |
| 0007 | 太仓市浏河镇2019年城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 35.11 | 29.84 | 1315 | 2019 |
| 0008 | 太仓市港区2019年浪港村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 2.84 | 2.42 | 107 | 2019 |
| 0009 | 太仓市城厢镇2020年花北村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 0.47 | 0.40 | 18 | 2020 |
| 0010 | 太仓市港区2020年浮南村城镇工矿建设用地整理项目 | 建设用地整理项目 | 11.89 | 10.11 | 446 | 2020 |
| 0001 | 太仓市浏河镇浏南村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 3.06 | 2.75 | 46 | 2016 |
| 0002 | 太仓市浏河镇新闸村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 3.13 | 2.82 | 47 | 2016 |
| 0003 | 太仓市浮桥镇浮南村、先锋村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.29 | 0.26 | 4 | 2016 |
| 0004 | 太仓市璜泾镇荣文村、孙桥村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.32 | 0.28 | 5 | 2016 |
| 0005 | 太仓市璜泾镇长洲村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.06 | 0.06 | 1 | 2016 |
| 0006 | 太仓市璜泾镇长洲等村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.92 | 0.83 | 14 | 2016 |
| 0007 | 太仓市沙溪镇2016-2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 191.87 | 172.68 | 2820 | 2017 |
| 0008 | 太仓市璜泾镇2016-2020年占补项目 | 土地复垦项目 | 55.18 | 49.66 | 828 | 2016-2020 |
| 0009 | 太仓市城厢镇新农村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.08 | 0.97 | 15 | 2017 |
| 0010 | 太仓市城厢镇永丰村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 7.11 | 6.40 | 107 | 2017 |
| 0011 | 太仓市经济开发区红庙村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.79 | 2.51 | 43 | 2017 |
| 0012 | 太仓市浏河镇何桥村、新闸村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.24 | 0.21 | 3 | 2017 |
| 0013 | 太仓市浮桥镇茜泾村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.53 | 1.38 | 22 | 2017 |
| 0014 | 太仓市璜泾镇孟河等村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 5.67 | 5.10 | 85 | 2017 |
| 0015 | 太仓市璜泾镇新华村等村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.86 | 1.67 | 29 | 2017 |
| 0016 | 太仓市璜泾镇雅鹿村2017年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.45 | 0.40 | 7 | 2017 |
| 0017 | 太仓市2018年土地复垦整理项目 | 土地复垦项目 | 101.04 | 90.93 | 1522 | 2018 |
| 0018 | 太仓市城厢镇万丰村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 13.21 | 11.89 | 196 | 2018 |
| 0019 | 太仓市高新区小桥村2018年土地复垦整理项目 | 土地复垦项目 | 8.39 | 7.56 | 127 | 2018 |
| 0020 | 太仓市浏河镇浏南村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 5.89 | 5.31 | 89 | 2018 |
| 0021 | 太仓市浏河镇万安村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.89 | 0.80 | 15 | 2018 |
| 0022 | 太仓市浏河镇新闸村、万安村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.60 | 0.54 | 9 | 2018 |
| 0023 | 太仓市浏河镇新闸村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 7.10 | 6.39 | 108 | 2018 |
| 0024 | 太仓市浏河镇张桥村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.68 | 0.62 | 11 | 2018 |
| 0025 | 太仓市浮桥镇丁泾村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.92 | 2.63 | 44 | 2018 |
| 0026 | 太仓市浮桥镇浮南村等村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 16.97 | 15.27 | 251 | 2018 |
| 0027 | 太仓市浮桥镇茜泾村、杨林村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 6.08 | 5.48 | 92 | 2018 |
| 0028 | 太仓市浮桥镇三里村、方桥村等村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 4.06 | 3.65 | 62 | 2018 |
| 0029 | 太仓市浮桥镇新邵村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 12.67 | 11.40 | 187 | 2018 |
| 0030 | 太仓市双凤镇新闯村2018年土地复垦整理项目 | 土地复垦项目 | 12.76 | 11.48 | 192 | 2018 |
| 0031 | 太仓市沙溪镇2018-2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 108.52 | 97.67 | 1623 | 2018-2020 |
| 0032 | 太仓市双凤镇黄桥村、新湖村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 19.95 | 17.96 | 301 | 2018-2020 |
| 0033 | 太仓市双凤镇泥泾村2018年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.42 | 1.28 | 23 | 2018-2020 |
| 0034 | 太仓市双凤镇庆丰村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 23.25 | 20.92 | 354 | 2018-2020 |
| 0035 | 太仓市城厢镇胜泾村等村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 11.59 | 10.43 | 172 | 2019 |
| 0036 | 太仓市高新区小桥村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.29 | 1.16 | 21 | 2019 |
| 0037 | 太仓市浏河镇东仓村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.92 | 2.63 | 43 | 2019 |
| 0038 | 太仓市浏河镇何桥村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.50 | 2.25 | 36 | 2019 |
| 0039 | 太仓市浏河镇浏南村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.27 | 1.14 | 19 | 2019 |
| 0040 | 太仓市浏河镇万安村、张桥村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.54 | 1.39 | 25 | 2019 |
| 0041 | 太仓市浏河镇闸北村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.66 | 0.60 | 9 | 2019 |
| 0042 | 太仓市浮桥镇和平村、七丫村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 8.25 | 7.43 | 125 | 2019 |
| 0043 | 太仓市浮桥镇三市村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.24 | 2.02 | 34 | 2019 |
| 0044 | 太仓市浮桥镇时思社区2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.72 | 0.65 | 10 | 2019 |
| 0045 | 太仓市浮桥镇杨林村等村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 4.48 | 4.03 | 66 | 2019 |
| 0046 | 太仓市双凤镇维新等村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 15.37 | 13.84 | 237 | 2019 |
| 0047 | 太仓市双凤镇凤中村等村2019年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.03 | 1.82 | 31 | 2019 |
| 0048 | 太仓市城厢镇新农村、永丰村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 20.15 | 18.13 | 303 | 2020 |
| 0049 | 太仓市浏河镇何桥村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 2.12 | 1.91 | 32 | 2020 |
| 0050 | 太仓市浏河镇新闸村、何桥村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.56 | 0.50 | 8 | 2020 |
| 0051 | 太仓市浏河镇新闸村、闸北村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.48 | 0.43 | 7 | 2020 |
| 0052 | 太仓市浏河镇新闸村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.06 | 0.96 | 16 | 2020 |
| 0053 | 太仓市浏河镇新闸村等村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 1.72 | 1.54 | 26 | 2020 |
| 0054 | 太仓市浏河镇张桥村、新塘村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 3.08 | 2.77 | 47 | 2020 |
| 0055 | 太仓市浏河镇张桥村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 3.18 | 2.86 | 46 | 2020 |
| 0056 | 太仓市浮桥镇方桥村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 0.42 | 0.37 | 6 | 2020 |
| 0057 | 太仓市浮桥镇绿化村等村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 13.82 | 12.44 | 207 | 2020 |
| 0058 | 太仓市浮桥镇牌楼村、杨林村2020年土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 3.70 | 3.33 | 55 | 2020 |
| 0001 | 太仓市城厢镇永丰村、新农村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 2.03 | 1.83 | 37 | 2016 |
| 0002 | 太仓市浏河镇万安村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.57 | 1.41 | 26 | 2016 |
| 0003 | 太仓市浏河镇新塘村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.83 | 1.65 | 32 | 2016 |
| 0004 | 太仓市浏河镇何桥村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.80 | 0.72 | 15 | 2016 |
| 0005 | 太仓市浮桥镇浮南村、先锋村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.90 | 1.71 | 34 | 2016 |
| 0006 | 太仓市璜泾镇雅鹿村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.23 | 0.21 | 4 | 2016 |
| 0007 | 太仓市城厢镇岳南村、小桥村2017年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 18.68 | 16.81 | 336 | 2017 |
| 0008 | 太仓市浏河镇万安村、新塘村2017年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 2.66 | 2.40 | 47 | 2017 |
| 0009 | 太仓市浏河镇何桥村2017年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 3.98 | 3.58 | 71 | 2017 |
| 0010 | 太仓市浏河镇新闸村2017年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.15 | 1.03 | 22 | 2017 |
| 0011 | 太仓市璜泾镇孟河等村2017年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.30 | 0.27 | 5 | 2017 |
| 0012 | 太仓市浏河镇闸北村、浏南村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.27 | 0.25 | 5 | 2018 |
| 0013 | 太仓市浏河镇新闸村、万安村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.35 | 1.21 | 25 | 2018 |
| 0014 | 太仓市浏河镇万安村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 31.65 | 28.59 | 572 | 2018 |
| 0015 | 太仓市浮桥镇三里村、方桥村等村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 19.66 | 17.69 | 353 | 2018 |
| 0016 | 太仓市浮桥镇浮南村等村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 43.30 | 38.97 | 779 | 2018 |
| 0017 | 太仓市浮桥镇茜泾村、杨林村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 35.08 | 31.57 | 630 | 2018 |
| 0018 | 太仓市浮桥镇杨林村、泾西村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 8.64 | 7.77 | 155 | 2018 |
| 0019 | 太仓市浮桥镇丁泾村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 2.44 | 2.20 | 44 | 2018 |
| 0020 | 太仓市璜泾镇荡西村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.94 | 0.85 | 17 | 2018 |
| 0021 | 太仓市浏河镇新塘村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 25.69 | 23.12 | 462 | 2018-2020 |
| 0022 | 太仓市双凤镇黄桥村、新湖村2018年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.23 | 0.21 | 4 | 2018-2020 |
| 0023 | 太仓市浏河镇闸北村2019年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.89 | 0.81 | 16 | 2019 |
| 0024 | 太仓市浏河镇浏南村2019年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 14.23 | 12.80 | 254 | 2019 |
| 0025 | 太仓市浏河镇万安村、张桥村2019年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.96 | 0.86 | 17 | 2019 |
| 0026 | 太仓市浮桥镇和平村、七丫村2019年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 22.27 | 20.04 | 400 | 2019 |
| 0027 | 太仓市浮桥镇三市村2019年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 17.58 | 15.82 | 316 | 2019 |
| 0028 | 太仓市浮桥镇杨林村2019年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 7.94 | 7.15 | 142 | 2019 |
| 0029 | 太仓市浏河镇何桥村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 3.78 | 3.40 | 68 | 2020 |
| 0030 | 太仓市浏河镇何桥村、万安村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 7.10 | 6.39 | 128 | 2020 |
| 0031 | 太仓市浏河镇万安村、何桥村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 2.13 | 1.91 | 39 | 2020 |
| 0032 | 太仓市浏河镇新闸村、何桥村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 4.73 | 4.26 | 86 | 2020 |
| 0033 | 太仓市浏河镇新闸村、闸北村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.34 | 1.21 | 24 | 2020 |
| 0034 | 太仓市浏河镇张桥村、新塘村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 0.93 | 0.84 | 16 | 2020 |
| 0035 | 太仓市浏河镇万安村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 5.87 | 5.29 | 106 | 2020 |
| 0036 | 太仓市浮桥镇绿化村等村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 175.22 | 157.70 | 3150 | 2020 |
| 0037 | 太仓市浮桥镇牌楼村、杨林村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 12.63 | 11.37 | 228 | 2020 |
| 0038 | 太仓市浮桥镇方桥村2020年土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 10.96 | 9.86 | 197 | 2020 |
| 0001 | 沙溪镇2015年渠泾村高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 168.39 | 1.68 | 758 | 2016 |
| 0002 | 太仓市浏河镇2016年高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 104.99 | 1.05 | 472 | 2017 |
| 0003 | 太仓市璜泾镇高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 324.70 | 3.25 | 1461 | 2016 |
| 0004 | 2016年太仓市璜泾镇长洲村高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 93.49 | 0.93 | 421 | 2016 |
| 0005 | 太仓市璜泾镇2017年高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 383.74 | 3.84 | 1727 | 2017 |
| 0006 | 2017年璜泾镇高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 27.71 | 0.28 | 125 | 2017 |
| 0007 | 太仓市经济开发区2019年高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 70.62 | 0.71 | 318 | 2019 |
| 0008 | 太仓市沙溪镇2019年虹桥村高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 451.21 | 4.51 | 2030 | 2019 |
| 0009 | 太仓市城厢镇2020年高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 119.18 | 1.19 | 536 | 2020 |
| 0010 | 太仓市经济开发区2020年高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 117.97 | 1.18 | 531 | 2020 |
| 0011 | 太仓市沙溪镇2020年凡山村高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 356.13 | 3.56 | 1603 | 2020 |
| 0012 | 太仓市沙溪镇2020年渠泾村高标准农田建设项目 | 农用地整理项目 | 118.98 | 1.19 | 535 | 2020 |
| 0001 | 太仓市璜泾镇鹿河2016年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 0.10 | 0.00 | 0 | 2016 |
| 0002 | 太仓市沙溪镇涂松村2016年城镇低效用地再开发项目一期 | 建设用地整理项目 | 3.33 | 0.00 | 0 | 2016 |
| 0003 | 太仓市沙溪镇涂松村2016年城镇低效用地再开发项目二期 | 建设用地整理项目 | 5.24 | 0.00 | 0 | 2016 |
| 0004 | 太仓市沙溪镇涂松村2017年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 1.46 | 0.00 | 0 | 2017 |
| 0005 | 太仓市沙溪镇归庄2017年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 3.71 | 0.00 | 0 | 2017 |
| 0006 | 太仓市浏河镇何桥村2018年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 3.68 | 0.00 | 0 | 2018 |
| 0007 | 太仓市沙溪镇2018年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 4.30 | 0.00 | 0 | 2018 |
| 0008 | 太仓市浏河镇2018年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 59.57 | 0.00 | 0 | 2018-2020 |
| 0009 | 太仓市浏河镇新塘村2019年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 18.25 | 0.00 | 0 | 2019 |
| 0010 | 太仓市浮桥镇红星村等村2019年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 2.05 | 0.00 | 0 | 2019 |
| 0012 | 太仓市沙溪镇归庄2019年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 1.35 | 0.00 | 0 | 2019 |
| 0013 | 太仓市浏河镇新塘村2020年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 33.91 | 0.00 | 0 | 2020 |
| 0014 | 太仓市浏河镇万安村2020年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 7.95 | 0.00 | 0 | 2020 |
| 0015 | 太仓市浏河镇张桥村2020年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 19.68 | 0.00 | 0 | 2020 |
| 0016 | 太仓市沙溪镇归庄2020年城镇低效用地再开发项目 | 建设用地整理项目 | 1.98 | 0.00 | 0 | 2020 |
| 合计 |  | 8770.31 | 5659.12 | 182284 |  |