太政办〔2020〕64号

市政府办公室关于印发《2020年太仓市

水环境质量提升专项行动方案》的通知

各镇人民政府，太仓港经济技术开发区、太仓高新区、旅游度假区管委会，科教新城管委会，娄东街道、陆渡街道办事处，市各委办局，各直属单位，健雄学院：

《2020年太仓市水环境质量提升专项行动方案》已经市政府第43次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

太仓市人民政府办公室

2020年5月7日

（此件公开发布）

2020年太仓市水环境质量提升专项行动方案

为改善水环境质量，落实国家、省“水十条”目标要求，坚决打好打赢碧水保卫战，根据《苏州市政府办公室关于印发2020年苏州市水环境质量提升专项行动方案的通知》（苏府办〔2020〕74号），结合我市实际，制定本行动方案。

一、总体要求

2020年，全市国、省考断面水质力争全部达到Ⅲ类及以上；集中式饮用水水源地水质全面达标。

根据水质只能变好、不能变坏的总体要求，各镇（区、街道）高质量发展水环境考核断面2020年目标要求为：港区、科教新城、城厢镇、沙溪镇、璜泾镇、双凤镇年度水质达标率不低于2019年；高新区、浏河镇、浮桥镇年度水质达标率不低于80%。

二、主要任务

（一）水污染源解析

按照工业、生活、农业、交通污染源分类原则，摸清全市水污染来源，各地以镇（区、街道）为单元，形成本辖区的水污染源解析成果，9月底前完成镇（区、街道）水污染源解析报告。（太仓生态环境局牵头，市交运局、水务局、农业农村局配合；责任单位：各镇（区、街道））

（二）水质监测预警

围绕国、省考断面水质持续改善要求，5月底前完成镇（区、街道）国、省考断面关联水体网格化监测布点方案，由水质自动站所属镇（区、街道）负责推进建设。建立完善水质监测预警平台和水质预警处置机制，严格落实水质波动问题的排查、分析、整改工作。（太仓生态环境局牵头；责任单位：各镇（区、街道））

（三）重点水体入河排口排查整治

以国、省考断面所在水体为重点，按照“查、测、溯、治”工作法，各镇（区、街道）开展浏河塘入河排口排查核实工作， 4月底前编制并出台重点水体入河排口排查整治工作方案，年底前完成排查整治工作。（太仓生态环境局牵头；责任单位：城厢镇、浏河镇，高新区，科教新城）

（四）重点断面生态流量保障

以生态流量保障工作为抓手，提升重点水体水环境容量，改善国、省考断面水质。4月底前摸清受闸坝管控影响较大的国、省考断面情况，研究制定断面生态流量保障工作方案。（责任单位：市水务局）

（五）重点水体沿线水产养殖排查整治

以国省考断面所在水体沿线1公里范围为重点，以落实养殖尾水达标排放或循环利用为核心，开展水产养殖排查工作，5月底前完成排查，6月制定养殖池塘标准化整改方案，无法达标的应全部退出。（责任单位：市农业农村局）

（六）重点考核断面水质提升整治

以浏河塘、盐铁塘等重点水体水质改善为目标，重点针对污水收集、支流支浜治理等方面，开展重点考核断面水质提升整治，4月底前编制国考浏河塘浏河闸断面、省考浏河塘振东渡口断面、盐铁塘新丰桥镇断面水质整治提升方案并组织实施。（责任单位：城厢镇、浏河镇，高新区，科教新城）

三、保障措施

一是加强组织保障。水环境质量是国家、省“水十条”的约束性指标，本方案是提升水环境质量的重要举措，各地、各有关部门要高度重视，对照工作要求，科学制定整治方案，细化职责分工，有序推进治理工作。

二是强化工作落实。各地、各有关部门要强化条块结合，落实部门和板块的责任职责，强化联合治理，形成整治工作合力。同时，要将整治工作纳入本地、本部门年度重点工作安排，并将责任落实到人，实施挂图作战。

三是严格督查考核。各牵头部门要加强督查，督促各项任务有序推进。本方案所有工作将纳入年度水污染防治工作考核，对专项行动任务完成严重滞后或者工作责任不落实的，将进行严肃问责。

附件：2019年度高质量发展地表水断面水质类别情况表

抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委、市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

太仓市人民政府办公室 2020年5月7日印发