沪通铁路太仓段累计完成投资25.21亿元

沪通铁路太仓段累计完成投资25.21亿元。目前，一期企业拆迁任务已全部完成，农户拆迁完成224户，完成率97.8%，全线架梁贯通，太仓站、太仓南站铁路站场配套设施开工建设。涉铁通道的立项、方案设计等前期工作加快推进。沪通铁路二期、苏南沿江铁路等前期工作正有序展开。
  2018年，太仓市将全面启动沪通铁路太仓站和太仓南站站场及站前交通体系建设。项目主要由东仓路、江申大道一直延伸到沪通南站的站前广场，东仓路和江申大道之间，通过一条正夫路连接，道路全长大约在4公里，总投资在1.5个亿。目前，太仓市交通运输部门正协调解决太仓站道路建设的土地指标，推进2个站场部分的前期工作，争取早日开工。