附件2

2024年民生实事项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 1 | 教育文体 | 基础教育资源扩优提质项目 | 为有效缓解主城区学位供给结构性矛盾，统筹考虑实验中学新旧校区整体规划，计划实施实验中学扩建东校区项目。项目内容为：扩建14轨42班，总用地面积14090.5平方米，总建筑面积23079.7平方米，新增学位2100个。 | 主体结构封顶。 | 倪嘉臻 | 教育局 | 太訸集团 |
| 为满足人口密集区域就近入学需求，进一步完善城厢镇教育配套，优化全市教育资源布局，计划实施市二中迁建项目。项目内容为：迁建20轨60班中学，总用地面积65990平方米，总建筑面积65000平方米，新增学位1200个。 | 开工建设。 | 城厢镇 |
| 为强化学前普及普惠基础设施建设，加快完善娄江新城优质教育资源布局，计划实施东方路幼儿园新建项目。项目内容为：拟建4轨12班幼儿园，总建筑面积约1.1万平方米，地上建筑面积约7000平方米，新增学位360个。 | 主体结构封顶。 | 高新区 |
| 2 | 公共文化产品供给提质项目 | 为进一步满足老百姓对精神文化的需求，提供更多更优质更广泛的公共文化服务产品，计划实施该项目。项目内容为：1.公共文化配送项目：完成公共文化服务配送3500场次；2.全民艺术提升项目：开展文化培训250场次；3.文化精品项目：举办文化精品活动项目10个。 | 完成。 | 盛海峰 | 文体广旅局 | 文体广旅局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 3 | 医疗卫生 | 市级医院综合能力提升项目 | 为冲刺创建三级甲等综合医院，补足临床科室布局不完善、重点学（专）科建设相对滞后等短板，2022年启动太仓市第一人民医院急诊科技大楼新建项目。项目内容为：急诊科技大楼规划为10层，地下2层、地上8层，总建筑面积达37227平方米，包括急救中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心、科研和教学中心等。2024年将继续加快项目内装、智能化、市政及相关配套工程建设，确保项目按时完工投运，改善市民就医环境。 | 投入运营。 | 倪嘉臻 | 卫健委 | 人民医院太訸集团 |
| 为改善门诊、急诊区域房屋老旧且极为拥挤的现状，使空间布局更符合新时代医疗机构建筑规范要求，2022年启动太仓市中医医院门急诊大楼改扩建工程（1#新建门急诊楼）。项目内容为：新建一栋门急诊大楼，与现有门诊大楼打通。2024年将继续加快项目内装、智能化、市政及相关配套工程建设，确保项目按时完工投运，改善市民就医环境。 | 竣工验收。 | 中医院太訸集团 |
| 为深入贯彻长三角一体化发展战略，加强跨区域卫生健康合作，合力推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，2022年启动太仓市娄江新城医院（上海交通大学医学院附属瑞金医院太仓分院）新建项目，项目占地181.5亩，建筑面积24.9万平方米，共设置床位1000张。2024年将继续加快项目内装、智能化、市政及相关配套工程建设，确保项目于2025年正常投运，进一步提升我市医疗服务能级。 | 项目总体完成。 | 娄江新城建设指挥部 | 太仓德瑞健康产业有限公司 |
| 4 | 公益性应急救护培训项目 | 以心肺复苏、自动体外除颤器操作、创伤救护、常见意外伤害等基本急救知识和技能为主，进一步提升市民群众的应急素养，推进“健康太仓”建设。 | 完成。 | 红十字会 | 卫健委红十字会 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 5 | 健康养老 | 养老服务体系优化提升项目 | 完善基本养老服务设施网络，增强基本养老优质供给，丰富基本养老多元服务内涵。项目内容为：1.建设1个综合为老服务中心；2.老年人助餐推进工程；3.建设5个老年人认知照护友好示范社区；4.完成1000户老年人家庭适老化改造；5.升级综合养老服务信息平台；6.推进4家养老机构智慧化建设；7.对1万名老年人开展综合能力评估。 | 除综合养老服务信息平台升级外其余均完成。 | 盛海峰 | 民政局 | 民政局科教新城城厢镇沙溪镇浏河镇浮桥镇璜泾镇双凤镇娄东街道陆渡街道 |
| 6 | 人居环境 | 老旧小区改造项目 | 对6个老旧小区进行综合整治改造，主要包括房屋建筑修缮、市政道路改造、绿化景观改造、管线改造、公用设施改造等，具体按照“一小区一方案”实施，进一步提升人民群众生活品质和城市高质量发展水平。 | 完成。 | 童 刚 | 住建局 | 城厢镇双凤镇娄东街道 |
| 7 | 公共交通 | 城乡公交服务提质项目 | 新增更新新能源公交车30辆，优化调整公交线路10条，进一步满足公交运营和市民公交出行服务需求；实施智慧公交无感支付项目，在公交车上加装掌静脉识别终端与人脸识别终端，提升公交服务品质。 | 交运局 | 太訸集团 |
| 8 | “四好农村路”建设项目 | 为深入贯彻乡村振兴战略，提升政府公共服务均等化水平，计划实施该项目。项目内容为：新泾线提档改造，中荷新村路口渠化及浏双线、岳鹿线等交叉口车辙处理。 | 交运局城厢镇沙溪镇 |
| 9 | 生态环境 | 太仓市飞灰填埋场生态修复项目 | 对飞灰填埋场进行封场及生态修复，主要包括堆体整形、垂直防渗及渗滤液导排、封场覆盖、地表水收集与导排、封场绿化及场地道路修复工程，全面消除环境污染隐患。 | 城管局 | 城管局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 10 | 生态环境 | 嘉太给水、污水管道互联互通新建项目 | 新建给水管道，管径De800，总长度4.2km（含嘉定段0.7km）；新建污水管道，管径De710，总长度2.8km（含嘉定段0.7km），切实缓解城区增压站运行压力，提高城市供水安全。 | 完成。 | 盛海峰 | 水务局 | 水务集团 |
| 11 | 农业有机废弃物肥料化利用“一厂六中心”建设运行项目 | 为加强对农业有机废弃物资源化利用，切实保障粮食安全，计划实施该项目。项目内容为：新建建筑物45000平方米，改造5000平方米，购置相关设备；在全市范围内实行秸秆收集和有机肥应用补贴，保障项目运行。 | 建成浏河、城厢点位并投入运行。 | 农业农村局 | 城发集团 |
| 12 | 公共服务和配套 | “典范社区”营造项目 | 为不断适应新时代社区治理的新形势、新要求，加强社区综合服务设施建设、治理服务品牌打造、治理经验总结提炼，计划实施该项目。项目内容为：1.建设标准化、特色化的村居综合服务中心、邻里客厅和配套设施，打造“15分钟”便民服务圈，提升社区生活品质，提高群众满意度；2.推进“五事协商”和社区分类治理，开展社区民生“微实事”建设，培育一批体现“全过程人民民主”的基层实践阵地，打造幸福生活共同体；3.探索社区治理路径，针对社区特点，实践总结特定类型社区的治理模式，并加以复制、推广。 | 完成。 | 民政局 | 各有关镇（区、街道） |
| 13 | 就业帮扶“五个一”项目 | 为有效提升对全市就业困难群体的帮扶质量，增加服务方式和服务内容，计划实施该项目。项目内容为：针对全市就业困难群体，开展“五个一”就业帮扶专项行动，通过一封书信、一次诊断、一轮推荐、一批招聘、一段帮扶，提高帮扶人员的就业技能，助其实现就业。 | 实现帮扶1万人次。 | 张 展 | 人社局 | 人社局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 14 | 公共服务和配套 | “娄城水管家”智慧水务服务民生项目 | 为推动智慧城市建设，实现“抄表不入户、缴费不出门、异常用水可提醒”，让“数据多跑路，让群众少跑腿”，计划实施该项目。项目内容为：更换横沥佳苑等十五个小区20000户智能水表。 | 完成。 | 盛海峰 | 水务局 | 水务集团 |
| 15 | 太仓市全域规划建设高标准农田项目 | 为全面贯彻乡村振兴战略，夯实粮食根基，按照逐步将永久基本农田全部建成高标准农田的有关要求，计划实施该项目。项目内容为：建成2.4万亩高标准农田，主要配套建设路、沟、渠、桥、泵站、管道等，提升农田综合生产能力。 | 农业农村局 | 文旅集团 |
| 16 | 全市农贸市场改造提升三年行动项目 | 为切实提高人民群众生活品质，补齐现有农贸市场在经营管理、硬件设施、市场环境等方面的短板，提升城市品位，计划实施该项目。项目内容为：改造提升全市32家农贸市场，其中标准化改造归庄、璜泾等12家农贸市场；新建迁建东郊、陆渡等4家农贸市场；西郊菜场转型升级成生鲜超市；对近5年已实施过标准化改造的15家农贸市场进行智慧化管理提升，全面提升全市农贸市场消费能级，让市民买菜购物更舒心。 | 完成15家农贸市场智慧提升，完成5家市场迁建或改造任务。 | 张 展 | 市场监管局 | 科教新城城厢镇沙溪镇浏河镇浮桥镇璜泾镇双凤镇娄东街道 |
| 17 | 2024年太仓市“七彩夏日”青少年暑托班项目 | 为进一步缓解双职工家庭、困难家庭等未成年子女暑期照护难的现实痛点，促进青少年健康成长，计划实施该项目。项目内容为：为我市双职工家庭、困难家庭、基层一线青年、“两新”青年子女提供暑期看护服务，建设集中式课程分布式活动类、嵌入式行业性暑托班150个。 | 完成。 | 王莉萍 | 团市委 | 市文明办教育局民政局总工会团市委妇联残联关工委 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 18 | 公共服务和配套 | 便民服务中心新建项目 | 为推动辖区内殡葬事业更好服务于保障和改善民生，促进精神文明和生态文明建设，计划实施陆渡街道安息堂和殡仪服务中心新建项目。项目占地约15亩，总建筑面积约1.3万平方米。 | 主体完成60%。 | 盛海峰 | 民政局 | 高新区 |
| 为进一步深化殡葬改革，倡导节地生态安葬，更好满足人民群众殡葬服务需求，计划实施璜泾镇新联村便民服务中心新建项目。项目总用地面积15183平方米，一期总建筑面积7287平方米，分为2幢安息堂、1幢白事会所、1幢悼念厅三部分。 | 开工建设。 | 璜泾镇 |
| 19 | 公共安全 | 民生灾害综合保险项目 | 为减轻自然灾害和相关意外事故给我市人民生命、财产造成的损失，预防、化解和降低潜在的灾害风险，增强市民防灾抗灾能力，计划实施该项目。项目内容为：按照《民生灾害综合保险实施办法》相关工作要求，为我市户籍居民和新市民以及户籍居民在本市行政区域居民自住的1处房屋购买保险，充分发挥政府在自然灾害中的风险转移、分担和损失补偿作用。 | 完成2024年度太仓市民生灾害综合保险赔付工作。 | 吴敬宇 | 应急局 | 应急局 |
| 20 | 太仓市消防救援站规划建设项目 | 为增强周边地区抗御火灾和应急救援的能力，打造良好的消防安全环境，计划实施该项目。项目内容为：规划建设娄江新城特勤消防站、沙溪专职消防救援站及浏河专职消防救援站，建设内容包括新建消防站业务用房、训练塔、消防水池、泵房、训练场地等配套用房及配套市政工程等。 | 娄江新城消防救援站、浏河专职消防救援站开工建设；沙溪专职消防救援站完成项目设计等相关工作。 | 高新区沙溪镇浏河镇 |